Проект

Приложение

к постановлению администрации Новосильского района

от   _________ г.  № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2019-2023 ГОДЫ)"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел архитектуры и градостроительства Новосильского района |  | О.Н. Гнедова |

Год составления проекта муниципальной программы – 2018 год

| Начальник отдела архитектуры и градостроительства | Гнедова Ольга Николаевна | (48673) 2-16-92 | adm.arhitectura@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- |

- Паспорт муниципальной программы

"Развитие транспортной системы в Новосильском районе

(2019 - 2023 годы)"

| Наименование муниципальной программы | "Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019 - 2023 годы)" (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства Новосильского района |
| Цели муниципальной программы | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог. 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района. 3. Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП). |
| Задачи муниципальной программы | 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям. 2. Обеспечение подъезда по автомобильным дорогам к учреждениям социальной сферы, предприятиям. 3. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. 4. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах района, соответствующих допустимым нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям; – протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения; – протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения в границах района; – снижение количества дорожно-транспортных происшествий на сети дорог общего пользования из-за сопутствующих дорожных условий; – доля населения, проживающего в населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы - 2019 - 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы – 68086,900тыс. рублей, из них: районный бюджет – 24557,106тыс. руб. (прогнозируемые средства); областной бюджет (прогнозируемые средства) –43529,794тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 17991,755 тыс. руб., из них: областной бюджет –13389,69тыс. руб. (прогнозируемые средства); районный бюджет – 4602,065 тыс. руб.; 2020 год – 12170,383 тыс. руб., из них: областной бюджет –7433,464тыс. руб. (прогнозируемые средства); районный бюджет – 4736,919 тыс. руб.; 2021 год –10528,662тыс. руб., из них: областной бюджет –5738,040тыс. руб. (прогнозируемые средства); районный бюджет –4790,622тыс. руб.; 2022 год –13036,150тыс. руб., из них: областной бюджет –8004,150тыс. руб. (прогнозируемые средства); районный бюджет –5032,000тыс. руб. (прогнозируемые средства); 2023 год –14359,950тыс. руб., из них: областной бюджет – 8964,450 тыс. руб. (прогнозируемые средства); районный бюджет –5395,500тыс. руб. (прогнозируемые средства) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – увеличение % автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, после проведения ремонта; – содержание дорог местного значения; – обеспечение бесперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта по сети дорог местного значения; – обеспечение проектно-сметной документацией объектов мероприятий муниципальной программы; – обеспечение технического надзора за проведением ремонтных дорожных работ; – обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на регулярных внутримуниципальных маршрутах. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, включая описание текущего

состояния, основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Развитие транспортной системы в Новосильском районе становится в настоящее время необходимым условием реализации модели экономического роста и улучшения качества жизни населения района. Транспортная система района не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Новосильского района.

Автомобильные дороги являются основной составной частью транспортной системы Новосильского района. Сеть автомобильных дорог – важнейшая составляющая экономики района. Её эффективное функционирование и устойчивое развитие является необходимым условием экономического роста, обеспечения целостности территории района, повышения уровня и улучшение условий жизни населения.

На 1 января 2018 года общая протяженность автомобильных дорог местного значения  составляет:

– в границах района – 77,657 км, в том числе 38,877 км с твёрдым покрытием;

– в границах г. Новосиль – 24,476 км, в том 24,476 км с твёрдым покрытием;

– в границах сельских поселений – 100,8 км,  в том числе 96,2 км с твёрдым покрытием.

Всего дорог местного значения: 202,933 км, в том числе 159,553 км с твёрдым покрытием. Проводимые обследования дорожной сети свидетельствуют о неудовлетворительном техническом состоянии автомобильных дорог, основная доля которых десятилетиями не ремонтировалась. Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет более 40 км или 20 % от общей протяженности дорог.

Основными дефектами автодорог являются неудовлетворительное состояние асфальтового и  щебёночного покрытия: наличие провалов, ямочность, переменный поперечный профиль, земляное полотно под дорогами разрушено водотоками из-за недостаточной пропускной способности водопропускных труб, обочины дорог в неудовлетворительном состоянии и т.д. Значительная часть дорог не оборудована заездными карманами на автобусных остановках, что является предпосылками к совершению ДТП.

Учитывая нормативы финансовых затрат на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог, общая потребность  финансовых затрат для приведения в нормативное состояние  всех автомобильных дорог местного значения по району составит более 470 млн. руб.

Увеличение количества транспорта на дорогах, в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, с дефицитом финансовых ресурсов требует комплексного целевого подхода и принятия неотложных мер по реконструкции и ремонту дорог.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связь между поселениями района и населенными пунктами, а также выхода на дорожную сеть региональных автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения. Развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития Новосильского района и обеспечивать потребность в перевозках населения района.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения приобрела в последнее десятилетие особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения на фоне высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий. В связи с изложенным проблема обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам Российской Федерации.

Разработка местных программ с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (далее - Закон). В соответствии со статьей 6 Закона полномочия органов местного самоуправления муниципального района в области обеспечения безопасности дорожного движения по дорогам местного значения муниципального района являются расходными обязательствами районного бюджета.

Важной задачей органов местного самоуправления муниципального района является создание условий для бесперебойного гарантированного обеспечения социально-значимых пассажирских перевозок по регулярным внутримуниципальным маршрутам.

В настоящее время перевозка пассажиров по регулярным внутримуниципальным маршрутам является малопривлекательным видом деятельности для перевозчиков, в связи с невысокими доходами при низком пассажиропотоке. Как результат, увеличивается количество срывов рейсов, происходит уход отдельных перевозчиков на выгодные маршруты. Данная проблема требует комплексного решения.

- 2. Приоритеты социально-экономического развития,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов муниципальной программы, сроков

и этапов ее реализации

Целями муниципальной программы являются:

1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог.

2. Создание условий для развития пассажирского транспорта в Новосильском районе.

3. Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).

Для достижения цели по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района, необходимо решить следующие задачи: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

Целевыми индикаторами и показателями задачи по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям, являются:

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (данный целевой индикатор определяется ежегодно по результатам комиссионного обследования дорог);

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям (данный целевой индикатор определяется ежегодно в процентном отношении протяженности автомобильных дорог, соответствующих допустимым нормативным требованиям, к общей протяженности дорог и подтверждается данными статистической отчетности по формам 1-ДГ и 2-ДГ, 3-ДГ);

протяженность реконструированных автомобильных дорог местного значения (данный показатель определяется в километрах протяженности вводимых в эксплуатацию участков дорог после окончания строительства и реконструкции на планируемый год и подтверждается актами приемочных комиссий);

протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения (данный показатель определяется ежегодно в километрах протяженности участков автодорог после ремонта и подтверждается актами приемочных комиссий);

снижение количества дорожно-транспортных происшествий на сети дорог общего пользования из-за сопутствующих дорожных условий;

доля населения, проживающего в населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района.

Для достижения цели по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района необходимо решить задачу по оказанию поддержки организациям, обеспечивающим социально значимые перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования.

- 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач муниципальной программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках решения задачи по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусматриваются следующие мероприятия:

реконструкция автомобильных дорог местного значения;

ремонт автодорог местного значения;

проведение мероприятий по содержанию дорог;

проведение проектно-изыскательских работ;

осуществление технического надзора строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог местного значения.

В рамках решения задачи по оказанию поддержки организациям, обеспечивающим социально значимые перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, предусмотрены следующие мероприятия:

компенсация части потерь в доходах перевозчикам на обслуживании регулярных внутримуниципальных маршрутов с низким пассажиропотоком.

В соответствии с полномочиями, возложенными Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в ведении Новосильского района входят вопросы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

Маршрутная сеть района - это 5 автобусных маршрутов. Для организации транспортного обслуживания населения в границах района  принято решение Новосильского районного Совета народных депутатов от 04 марта 2010 года № 413, в котором установлены содержание и деятельность организации пассажирских перевозок, полномочия по организации транспортного обслуживания, контроль за соблюдением установленных норм и стандартов осуществления перевозок.

Организации-перевозчики пассажиров на внутримуниципальных маршрутах определяются по итогам конкурсных процедур.  С 2012 года перевозками по внутримуниципальным маршрутам осуществляются индивидуальным предпринимателем Борисовым И.А.

Проблемы пассажирских перевозок можно объединить в следующие группы:

а) убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком;

б) значительный износ автобусного парка в автотранспортных организациях;

в) недофинансирование межтарифной разницы при пассажирских перевозках;

г) большие расходы автотранспортных организаций на ГСМ.

Проблемы района в сфере развития транспортных систем сводится в основном к двум причинам: отсутствие достаточного количества собственных финансовых средств, низкий платежеспособный спрос на услуги транспорта.

В основу программы положены принципы:

1) сохранения маршрутной транспортной сети района и обслуживающих ее перевозчиков;

2) создание необходимых условий перевозчикам для развития пассажирского транспорта в Новосильском районе.

- 4. Обобщенная характеристика мер

муниципального регулирования

Основными методами управления, включающими планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с органами власти, общественными организациями и объединениями, являются:

разработка и утверждение в установленном порядке ежегодного плана реализации муниципальной программы с учетом бюджетных параметров на соответствующий финансовый год;

отражение в соглашениях по предоставлению субсидий условий, обеспечивающих контроль за исполнением обязательств получателями субсидий в части запланированных показателей в ходе реализации проектов;

контроль за целевым использованием средств бюджета Новосильского района и ведение мониторинга реализации муниципальной программы;

подготовка в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Координацию и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет отдел архитектуры и градостроительства администрации Новосильского района.

В качестве основных форм координации контроля за реализацией муниципальной программы предусматриваются: правовые акты администрации Новосильского района; совместные решения с областными органами исполнительной власти по вопросам софинансирования проектов и мероприятий.

Администрация Новосильского района Орловской области участвуют в выполнении муниципальной программы в соответствии с установленными полномочиями, а также согласно правовым актам Новосильского района в области муниципального регулирования транспортной деятельности. Администрацией Новосильского района устанавливается годовой объём пассажирских перевозок по регулярным внутримуниципальным маршрутам Новосильского района, утверждается тариф на пассажирские перевозки по регулярным (внутримуниципальным) маршрутам Новосильского района. Контроль за ходом выполнения стоки- «Организация перевозок пассажиров  по регулярным маршрутам автомобильным транспортом общего пользования»     и расходованием бюджетных средств возлагается на отдел по экономике, предпринимательству и торговле администрации Новосильского района.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы применение налоговых, кредитных мер муниципального регулирования не предусмотрено.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусматривается в установленном порядке инициирование внесения изменений в нормативные правовые акты Новосильского района. Сведения об основных мерах муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

- 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы

Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Новосильского района в сфере реализации муниципальной программы не производится.

- 6. Информация об участии акционерных обществ

с государственным участием, общественных, научных и иных

организаций, а также целевых внебюджетных фондов

в реализации муниципальной программы

Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также целевые внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы не участвуют.

- 7. Обоснование выделения и включения в состав

муниципальной программы предусмотренных

к реализации подпрограмм

Мероприятия муниципальных подпрограмм направлены на решение поставленных целей муниципальной программы:

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог;

создание условий для развития пассажирского транспорта;

сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

- 8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Общий объем расходов на реализацию мероприятий  муниципальной программы – 68086,900 тыс. рублей, из  них:

районный бюджет – 24557,106 тыс. руб.;

в том числе по годам:  43529,794 тыс. руб.

Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы за счет субсидий из средств областного бюджета, муниципальных бюджетов после принятия бюджетов на соответствующий год.

- 9. Информация по ресурсному обеспечению

за счет средств районного бюджета (с расшифровкой

по главным распорядителям средств районного бюджета,

основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации

муниципальной программы), другим источникам

финансирования и направлениям затрат

Информация о ресурсном обеспечении за счет средств районного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы), других источниках финансирования, направлениях затрат приведена в приложениях 3, 5 к муниципальной программе.

- 10. Прогноз конечных результатов реализации

муниципальной программы, характеризующих целевое

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни

населения Новосильского района, социальной сферы, экономики,

общественной безопасности, степени реализации других

общественно значимых интересов и потребностей

в соответствующей сфере

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

ремонт дорог общего пользования  в границах населенных пунктов Новосильского района протяженностью 4,279 км, в том числе по годам:

2019 год – 6,596 км;

2020 год – 5,531 км;

2021 год – 5,500 км;

2022 год – 4,465 км;

2023 год – 5,76 км;

обеспечение проектно-сметной документацией объектов мероприятий муниципальной программы и осуществление паспортизации дорог;

осуществление проведения технического надзора за проведением ремонтных дорожных работ;

содержание дорог общего пользования районного значения протяженностью 77,675 км в 2019-2023 годах;

содержание дорог районного значения, сельских поселений и г. Новосиль с 2019-2023 гг. – 77,657 км, 100,8 км, 24,476км соответственно;

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта по внутримуниципальным регулярным маршрутам.

- 11. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

Значение целевых индикаторов муниципальной программы зависит от принятых в муниципальной программе основных положений по развитию транспортной системы Новосильского района, характера действия внешних факторов, влияющих на достижение цели, решение задач и реализацию приоритетов муниципальной программы, а также от стартовых условий развития транспортной системы Новосильского района.

В качестве основных рисков, связанных с реализацией муниципальной программы, рассматриваются:

значительный рост тарифов и цен на поставку энергоресурсов, сырья и материалов;

увеличение дефицита кадров в транспортной отрасли;

возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования.

Для минимизации рисков при реализации муниципальной программы планируется использовать систему управлениями рисками, которая будет включать в себя:

выявление наиболее критичных объектов транспортной инфраструктуры и причин снижения качества транспортного обслуживания;

определение и оценку рисков;

разработку программ, связанных с повышением качества транспортного обслуживания;

определение эффективности применения системы управления рисками.

- 12. Порядок и методика оценки эффективности

муниципальной программы

Экономический эффект расходов образуется в результате проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог.

К 2018 году будет значительно сокращен разрыв между фактическими требуемыми расходами на ремонт автодорог, в дальнейшем их ремонт и содержание будут выполняться в соответствии с межремонтными сроками, что обеспечит сохранность существующей сети дорог и соответствие их транспортно-эксплуатационных показателей нормативам.

Уровень развития и техническое состояние дорожной сети оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие страны, воздействуя как на макроэкономическую, так и на микроэкономическую сферы, поэтому при оценке экономической эффективности использован ряд показателей, характеризующих результаты воздействия состояния автодорог на различные показатели экономики и социальную сферу.

Эффективность всех расходов достигается за счет выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту автодорог.

Для оценки эффективности использованы 3 группы показателей:

1) транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от улучшения дорожных условий в виде снижения себестоимости перевозок и сокращения потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности;

2) социально-экономический эффект, в связи с повышением удобства и безопасности сообщения, сокращением времени пребывания в пути, снижением потерь от дорожно-транспортных происшествий, сокращением экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую среду;

3) внетранспортный экономический эффект в других отраслях экономики вследствие активизации предпринимательской деятельности, повышения сохранности грузов и сокращения времени их доставки.

Оценкой социально-экономической эффективности в развитии пассажирского транспорта общего пользования послужат формирование устойчивой сети пассажирского сообщения в Новосильском районе и удовлетворение спроса населения на пассажирские перевозки.

Кроме того, условием достижения цели и задач муниципальной программы является сокращение числа погибших и раненых в ДТП. Реализация программных мероприятий создаст условия для снижения уровня травматизма людей в ДТП, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

Реальное снижение социально-экономического ущерба будет значительно больше, так как в приведенном расчетном показателе величины ущерба не учитываются косвенные убытки:

ущерб от повреждения грузов и последующего простоя при ремонте автотранспортных средств;

расходы, связанные с расследованием ДТП и возмещением убытков;

невостребованная часть страхового возмещения за транспортное средство;

ущерб от повреждения дорожных сооружений.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере занятости населения, на рынке труда.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

степень соответствия фактических затрат районного и (или) областного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования средств районного и областного бюджетов) и эффективности использования средств районного и (или) областного бюджетов (оценка экономической эффективности достижения результатов).

1. Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Tfi

Ei= --- х 100%, где:

Tpi

Ei - степень достижения i-показателя муниципальной программы (%);

Tfi - фактическое значение показателя;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

2. Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

n

SUM Ei

i=1

E = ------- х 100%, где

n

E - результативность реализации муниципальной программы (%);

n - количество показателей государственной программы.

3. Коэффициент полноты использования средств субсидий, выделяемых из областного бюджета по каждому показателю муниципальной программы, определяется по следующей формуле:

Kpsi = Cfsi / Cpsi, где:

Kpsi - коэффициент полноты использования средств субсидий из областного бюджета i-показателя муниципальной программы;

Cfsi - сумма средств субсидий из областного бюджета, израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;

Cpsi - сумма средств субсидий из областного бюджета, полученная на реализацию i-показателя муниципальной программы.

4. Коэффициент полноты использования средств районного бюджета по каждому показателю муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Kpoi = Cfoi / Cpoi, где:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств районного бюджета i-показателя муниципальной программы;

Cfoi - сумма средств районного бюджета, израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, полученная из районного бюджета на реализацию i-показателя муниципальной программы.

5. Коэффициент полноты использования средств областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Kp = Kps + Kpo, где:

Kp - коэффициент полноты использования средств областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы;

Kps - коэффициент полноты использования средств субвенции из областного бюджета;

Kpo - коэффициент полноты использования средств районного бюджета.

6. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых в виде субсидий из областного бюджета, определяется по следующей формуле:

(Cfsi : Cpsi) х 100%

Kesi = ---------------------, где:

(Tfi : Tpi) х 100%

Cfsi - сумма средств, выделяемых в виде субсидий из областного бюджета, израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;

Cpsi - сумма средств, выделяемых в виде субсидий из областного бюджета, запланированная к расходованию i-показателя муниципальной программы;

Тfi - фактический уровень достижения целевого i-показателя муниципальной программы;

Tpi - плановый уровень достижения i-показателя муниципальной программы.

7. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из районного бюджета, определяется по следующей формуле:

(Cfoi : Cpoi) х 100%

Keoi = --------------------, где:

(Tfi : Tpi) х 100%

Cfoi - сумма средств, выделяемых из районного бюджета, израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, выделяемых из районного бюджета, запланированная к расходованию i-показателя муниципальной программы;

Тfi - фактический уровень достижения целевого i-показателя муниципальной программы;

Tpi - плановый уровень достижения i-показателя муниципальной программы.

8. Коэффициент эффективности использования средств областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Ke = Kesi + Keoi, где:

Ke - коэффициент эффективности использования средств областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы;

Kesi - коэффициент эффективности использования средств субвенции из областного бюджета;

Keoi - коэффициент эффективности использования средств районного бюджета.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы делается на основании следующих показателей:

| Вывод об эффективности реализации государственной программы | Показатели оценки эффективности реализации государственной программы (мероприятий государственной программы) |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Подготовка отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом архитектуры и градостроительства  по итогам года в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Новосильского района Орловской области от 07 октября 2013 года N 288 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ".

- Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019 - 2023 годы)"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ

(2019 - 2023 ГОДЫ)" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базо- вый пока- затель (2018 год) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах района, соответствующих допустимым нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям | км Всего дорог 77,657 км | 46,0755 |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям | % от общей протяженности автомобильных дорог районного значения | 59,33 |  |  |  |  |  |
| 3 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | км |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения в границах района | км | 9,2135 |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района | % | 90 |  |  |  |  |  |

- Приложение 2

- к муниципальной программе

- "Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019 - 2023 годы)"

- ПЕРЕЧЕНЬ

- ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ

- (2019 - 2023 ГОДЫ)"

| N | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения |  | Администрация Новосильского района -отдел архитектуры и градостроительства | 2019 год | 2023 год | Содержание автомобильных дорог общей протяженностью 77,657 км районного значения, 100,8 дорог сельских населенных пунктов | Снижение уровня сохранности дорог |
| 2 | Осуществление технического надзора за строительством, реконструкцией, ремонтом автомобильных дорог местного значения |  | Администрация Новосильского района -отдел архитектуры и градостроительства | 2019 год | 2023 год | Качественное проведение дорожных ремонтных работ | Несоответствие выполняемых работ, работам предусмотренных в проектно-сметной документации, наличие дефектов |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизация дорог |  | Администрация Новосильского района (отдел по архитектуре и градостроительству) | 2019 год | 2023 год | Обоснование цены работ, документирование дорог | Повышение уровня ДТП, отсутствие технической информации |
| 4 | Проведение проверки состояния улично-дорожной сети в районе |  | Трусов Ю. В.,- первый зам.главы администрации Отдел архитектуры и градостроительства) | 2019 год | 2023 год | Анализ состояния дорог, предотвращение разрушений дорожного полотна | Высокий уровень ДТП и количество пострадавших в результате ДТП |
| 5 | Ремонт участка а/дороги по ул. Мира г. Новосиль Новосильского района Орловской обл. (протяженность 0,797 км) 54-243-501 ОП МГ 501У-7 |  | Администрация Новосильского района -отдел архитектуры и градостроительства | 2019 год | 2019 год | Ремонт а/д протяженностью 0,797 км | Повышение уровня ДТП , износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Карла Маркса г. Новосиль Новосильского района и ул. Сорочий Мост д. Сорочий Мост Новосильского района Орловской области |  | Администрация Новосильского района -отдел архитектуры и градостроительства | 2019 год | 2019 год | Ремонт а/д протяженностью 1,222 км, площадь 552м2 | Повышение уровня ДТП , износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Свободы. Новосиль Новосильского района Орловской области (тротуар) |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2019 год | 2019год | Ремонт а/д 486м | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 8 | Ремонт автодороги по ул.Пригородная в д. Чернышено Новосильского района, Орловской обл. (протяженность 1,929 км) 54-243-834 ОП МП 834Ч-10 |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2019 год | 2019 год | Ремонт а/д 1,929м | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 9 | Ремонт дорог местного значения |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2019 год | 2019 год | Ремонт а/д д. Голунь ул. Центральная 900м, с. Задушное ул. Центральная 710м, | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Ленина г. Новосиль Новосильского района Орловской области |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Ремонт а/д 881м | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Луначарской г. Новосиль |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Ремонт а/д 600м | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 12 | Ремонт участка автодороги по ул.Горбатова в с. Вяжи-Заверх Новосильского района, Орловской обл. (протяженность 0,45 км) 54-243-802 ОП МП 802В-1 |  | Администрация Новосильского района -отдел архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Ремонт а/д 450м | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 13 | Ремонт участка а/дороги по ул. Панюшкина (протяженностью 1,070 км) 54-243-501 ОП МГ 501У-4 |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Ремонт а/д протяженностью 1,070км | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 14 | Ремонт дорог местного значения |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2020 год | 2020 год | Ремонт а/д д. Ремонт а/д пос. Пенькозавод 1,030км, с. Селезнево ул. Деревенская 1,000км, д. Голунь ул. Центральная 500м | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 15 | Ремонт автодороги по ул. К. И. Петрова в г. Новосиль |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Ремонт а/д 910м | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 16 | Ремонт по ул. Пушкина, ул. Березовая, ул. Садовая, ул. Урицкого в г. Новосиль |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Ремонт а/д 270м, 475м, 450м, 460м, 535м | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 17 | Ремонт дорог местного значения |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2021 год | 2021 год | Сорочий Мост, ул. Садовая 800м, д. Одинок 1,000км, с. Голянка ул. Школьная 600м | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 18 | Ремонт ул. Урицкого в г. Новосиль (асфальт) |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Ремонт а/д 1.330м | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 19 | Ремонт ул. Молодежная с.Заречье Новосильский район |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022год | Ремонт а/д 765м | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 20 | Ремонт дорог местного значения |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Ремонт а/д д. Мужиково 1,300км, с. Вяжи-Заверх 1,500 км | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 21 | Ремонт ул. Коммунаров в г. Новосиль |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2022 год | 2022 год | Ремонт а/д 900м | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 22 | Ремонт ул. Монастырская с. Задушное Новосильского района |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Ремонт а/д 1,300 км | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 23 | Ремонт дорог местного значения |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Ремонт а/л д. Горенка 1,550 км , д. Глубки 1.000км | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 24 | Ремонт ул. Лесная г. Новосиль |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023г | Ремонт а/д 1,335км | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |
| 25 | Ремонт ул. 348 стрелковая дивизия г. Новосиль |  | Администрация Новосильского района - отдел архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Ремонт а/д 575м | Повышение уровня ДТП, износ дорожного полотна требующий полного восстановления, снижение транспортной доступности населенных пунктов |

- Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019 - 2023 годы)"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ

(2019 - 2023 ГОДЫ)"

| N | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение Новосильского районного Совета народных депутатов от 27 декабря 2013 г. | Порядок формирования и использования дорожного фонда Новосильского района | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Новосильского района | Действует |
| 2 | Постановление администрации района №334 от 15.10.2014г | О порядке содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Новосильского района | Действует |

- Приложение 4

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019 - 2023 годы)"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2019 - 2023 ГОДЫ)"

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) по годам реализации: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вед. | РП | ЦСт | ВР | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 гг.)» | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) |  |  |  |  | 68086,900 | 17991,755 | 12170,383 | 10528,662 | 13036,150 | 14359,95 |
|  | Содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 6702,908 | 971,932 | 1019,826 | 1500,000 | 1611,150 | 1600,000 |
|  | Осуществление технического надзора за строительством, реконструкцией, ремонтом автомобильных дорог местного значения | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 15,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 15,000 |
|  | Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизация дорог | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 490,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
|  | Ремонт дорог местного значения | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 16909,548 | 3444,886 | 3542,000 | 3132,662 | 3220,000 | 3570,000 |
|  | Ремонт участка а/дороги по ул. Мира г. Новосиль Новосильского района Орловской обл. (протяженность 0,797 км) 54-243-501 ОП МГ 501У-7 | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 1134,898 | 1134,898 |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Карла Маркса г. Новосиль Новосильского района и ул. Сорочий Мост д. Сорочий Мост Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 7279,888 | 7279,888 |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Свободы. Новосиль Новосильского района Орловской области (тротуар) | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 1252,151 | 1252,151 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автодороги по ул.Пригородная в д. Чернышено Новосильского района, Орловской обл. (протяженность 1,929 км) 54-243-834 ОП МП 834Ч-10 | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 3858,000 | 3858,000 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Ленина г. Новосиль Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 2915,372 |  | 2915,372 |  |  |  |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Луначарской г. Новосиль | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 1800,000 |  | 1800,000 |  |  |  |
| 6 | Ремонт участка автодороги по ул.Горбатова в с. Вяжи-Заверх Новосильского района, Орловской обл. (протяженность 0,45 км) 54-243-802 ОП МП 802В-1 | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 1350,000 |  | 1350,000 |  |  |  |
| 7 | Ремонт участка а/дороги по ул. Панюшкина (протяженностью 1,070 км) 54-243-501 ОП МГ 501У-4 | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 1444,085 |  | 1444,085 |  |  |  |
|  | Ремонт автодороги по ул. К. И. Петрова в г. Новосиль | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 2730,000 |  |  | 2730,000 |  |  |
|  | Ремонт по ул. Пушкина, ул. Березовая, ул. Садовая, ул. Урицкого в г. Новосиль | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 3066,000 |  |  | 3066,000 |  |  |
|  | Ремонт ул. Урицкого в г. Новосиль (асфальт) | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 3990,000 |  |  |  | 3990,000 |  |
|  | Ремонт ул. Молодежная с.Заречье Новосильский район | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 2295,000 |  |  |  | 2295,000 |  |
|  | Ремонт ул. Коммунаров в г. Новосиль | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 1800,00 |  |  |  | 1800,000 |  |
|  | Ремонт ул. Монастырская с. Задушное Новосильского района | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 3900,000 |  |  |  |  | 3900,000 |
|  | Ремонт ул. Лесная г. Новосиль | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 4005,000 |  |  |  |  | 4005,000 |
|  | Ремонт ул. 348 стрелкововая дивизия г. Новосиль | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | П820019008 | 244 | 1150,000 |  |  |  |  | 1150,000 |

- Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019 - 2023 годы)"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ (2019-2023 ГОДЫ)»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципалньой программы, подпрограммы, основногомероприяти, главные распорядители средств районного бюджета | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 гг.) | всего | 68086,900 | 17991,755 | 12170,383 | 10528,662 | 13036,150 | 14359,950 |
|  |  | областной бюджет | 43529,794 | 13389,690 | 7433,464 | 5738,040 | 8004,150 | 8964,450 |
|  |  | районный бюджет | 24557,106 | 4602,065 | 4736,919 | 4790,622 | 5032,000 | 5395,500 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 6702,908 | 971,932 | 1019,826 | 1500,000 | 1611,150 | 1600,000 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | районный бюджет | 6702,908 | 971,932 | 1019,826 | 1500,000 | 1611,150 | 1600,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Осуществление технического надзора за строительством, реконструкцией, ремонтом автомобильных дорог местного значения | всего | 15,000 | 0,000 |  |  |  | 15,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
|  |  | районный бюджет | 15,000 | 0,000 |  |  |  | 15,000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизация дорог | всего | 490,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | районный бюджет | 490,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Ремонт дорог местного значения | всего | 16909,548 | 3444,886 | 3542,000 | 3132,662 | 3220,000 | 3570,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | районный бюджет | 16909,548 | 3444,886 | 3542,00 | 3132,662 | 3220,000 | 3570,000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Ремонт участка а/дороги по ул. Мира г. Новосиль Новосильского района Орловской обл. (протяженность 0,797 км) 54-243-501 ОП МГ 501У-7 | всего | 1134,898 | 1134,898 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1123,550 | 1123,550 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 11,348 | 11,348 |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Карла Маркса г. Новосиль Новосильского района и ул. Сорочий Мост д. Сорочий Мост Новосильского района Орловской области | всего | 7279,888 | 7279,888 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7207,090 | 7207,090 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 72,798 | 72,798 |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Свободы. Новосиль Новосильского района Орловской области (тротуар) | всего | 1252,151 | 1252,151 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1239,630 | 1239,630 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 12,521 | 12,521 |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Ремонт автодороги по ул.Пригородная в д. Чернышено Новосильского района, Орловской обл. (протяженность 1,929 км) 54-243-834 ОП МП 834Ч-10 | всего | 3858,000 | 3858,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3819,420 | 3819,420 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 38,580 | 38,580 |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Ленина г. Новосиль Новосильского района Орловской области | всего | 2915,372 |  | 2915,372 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2886,219 |  | 2886,219 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 29,153 |  | 29,153 |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Луначарской г. Новосиль(выезд в сторону д. Чернышено) | всего | 1800,000 |  | 1800,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1782,000 |  | 1782,000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 18,000 |  | 18,000 |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | Ремонт участка автодороги по ул.Горбатова в с. Вяжи-Заверх Новосильского района, Орловской обл. (протяженность 0,4 км) 54-243-802 ОП МП 802В-1 | всего | 1350,000 |  | 1350,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1335,600 |  | 1335,600 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 13,500 |  | 13,500 |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | Ремонт участка а/дороги по ул. Панюшкина (протяженностью 1,070 км) 54-243-501 ОП МГ 501У-4 | всего | 1444,085 |  | 1444,085 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1429,645 |  | 1429,645 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 14,440 |  | 14,440 |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | Ремонт автодороги по ул. К. И. Петрова в г. Новосиль | всего | 2730,000 |  |  | 2730,000 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2702,700 |  |  | 2702,700 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 27,300 |  |  | 27,300 |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Ремонт по ул. Пушкина, ул. Березовая, ул. Садовая, ул. Урицкого в г. Новосиль | всего | 3066,000 |  |  | 3066,000 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3035,340 |  |  | 3035,340 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,660 |  |  | 30,660 |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | юридические лица | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Ремонт ул. Урицкого в г. Новосиль (асфальт) | всего | 3990,000 |  |  |  | 3990,000 |  |
|  |  | областной бюджет | 3950,100 |  |  |  | 3950,100 |  |
|  |  | районный бюджет | 39,900 |  |  |  | 39,900 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
|  |  | юридические лица | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
|  | Ремонт ул. Молодежная с.Заречье Новосильский район | всего | 2295,000 |  |  |  | 2295,000 |  |
|  |  | областной бюджет | 2272,050 |  |  |  | 2272,050 |  |
|  |  | районный бюджет | 22,95 |  |  |  | 22,95 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
|  |  | юридические лица | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
|  | Ремонт ул. Коммунаров в г. Новосиль | всего | 1800,000 |  |  |  | 1800,000 |  |
|  |  | областной бюджет | 1782,000 |  |  |  | 1782,000 |  |
|  |  | районный бюджет | 18,000 |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
|  |  | юридические лица | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
|  | Ремонт ул. Монастырская с. Задушное Новосильского района | всего | 3900,000 |  |  |  |  | 3900,000 |
|  |  | областной бюджет | 3861,000 |  |  |  |  | 3861,000 |
|  |  | районный бюджет | 39,000 |  |  |  |  | 39,000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  | юридические лица | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  | всего | 4005,000 |  |  |  |  | 4005,000 |
|  | Ремонт ул. Лесная г. Новосиль | областной бюджет | 3964,950 |  |  |  |  | 3964,950 |
|  |  | районный бюджет | 40,050 |  |  |  |  | 40,050 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  | юридические лица | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  | всего | 1150,000 |  |  |  |  | 1150,000 |
|  | Ремонт ул. 348 стрелковая дивизия г. Новосиль | областной бюджет | 1138,500 |  |  |  |  | 1138,500 |
|  |  | районный бюджет | 11,500 |  |  |  |  | 11,500 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  | юридические лица | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |