УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новосильского района

от 28.10.2019 № 274

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по участию г. Новосиль Новосильского района, Орловской области во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольные точки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения администрацией Новосильского района об участии в конкурсе, утверждение перечня пунктов приема предложений от населения муниципального образования, утверждение Порядка приема и оценки предложений населения по общественной территории. Опубликование решения об участии в конкурсе на официальном сайте администрации Новосильского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 28.10.2019 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Новосильского района |
| 2 | Осуществление приема Предложений от населения муниципального образования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса | с 28.10.2019 по 28.11.2019 (включительно) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Новосильского района |
| 3 | Подведение итогов общественной муниципальной комиссией по приему Предложений по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса | 28.11.2019 | Общественная муниципальная комиссия Отдел архитектуры и градостроительства администрации Новосильского района |
| 4 | Опубликование решения общественной муниципальной комиссии (протокола) по подведению итогов приема Предложений по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса на официальном сайте администрации Новосильского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 28.11.2019 | Управление организационно-контрольной работы и делопроизводства Новосильского района |
| 5 | Осуществление приема Предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на определенной общественной муниципальной комиссией общественной территории | с 28.11.2019 по 28.12.2019 (включительно) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Новосильского района |
| 6 | Подведение итогов общественной муниципальной комиссией по приему Предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на общественной территории | не позднее 28.12.2019 | общественная муниципальная комиссия Отдел архитектуры и градостроительства администрации Новосильского района |
| 7 | Опубликование решения общественной муниципальной комиссии (протокола) по подведению итогов приема Предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на общественной территории на официальном сайте администрации Новосильского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 28.12.2019 | Управление организационно-контрольной работы и делопроизводства Новосильского района |
| 8 | Предоставить проект общественной территории в межведомственную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта "формирования комфортной городской среды" в Орловской области | 20.01.2020 г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Новосильского района Управление организационно-контрольной работы и делопроизводства Новосильского района |

_________________