УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

__________________Ю.В. Трусов

«____»_______2020 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Новосильском районе

(2019-2023 гг.)»

Отчетный период – 2019 год

Годовой отчет согласован:

| Соисполнители муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле |  | Т. Н. Лазарева |

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел архитектуры и градостроительства | _______________ | О. Н. Гнедова |

Дата составления отчета –  27.02. 2020 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новосильском районе(2019-2023 годы)»

за 2019 год

- Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2019 году

В 2019 году в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)», утвержденной постановлением администрации  Новосильского района от 15 октября 2018 года № 294 (далее –программа), вносились изменения согласно:

- постановлению администрации Новосильского района от 6 мая 2019 года № 111 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Новосильском районе( 2019-2023годы)» в связи с корректировкой объемов финансирования.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2019 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

- Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2019 году в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог (2019-2023 годы» осуществлялись следующие мероприятия:

- Выполнены мероприятия по содержанию дорог на сумму –2389,85тыс. руб.;

- Ремонт участка а/дороги по ул. Мира г. Новосиль Новосильского района Орловской области, общей стоимостью 1 154,134 тыс. руб.   Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме 1 073,340 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 880,794 тыс. руб.  – за счет средств районного бюджета;

- Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Карла Маркса г.Новосиль Новосильского района и ул. Сорочий Мост д. Сорочий Мост Новосильского района Орловской области. общей стоимостью 7 403,276 тыс. руб. Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме 6 885,040 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 518.236 тыс. руб.  – за счет средств районного бюджета;

- Ремонт участков автодороги в г. Новосиль по ул. Коммунаров общей стоимостью 2 134,075 тыс. руб. Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме 1 984,690 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 149,385 тыс. руб.  – за счет средств районного бюджета;

- Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Центральная с.Задушное Новосильского района Орловской области общей стоимостью 2 221,918 тыс. руб. Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме 2 056,930 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 164,988 тыс. руб.  – за счет средств районного бюджета;

- Изготовление сметной документации на ремонт автомобильных дорог: с. Голунь, д. Селезнево, д.Чернышено, д. Одинок, с. Вяжи-Заверх– общей стоимостью 192,500 тыс. руб.;

- Ремонт автомобильных дорог местного значения (с.Голунь, д.Селезнево)- общей стоимостью – 2 492.019 тыс.руб., работы выполнены  в полном объеме, произведена оплата в сумме 2 492.019 тыс. руб.

- Погашена кредиторская задолженность за 2018г. в размере 558.768 тыс. руб.

- Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

      - Степень реализации программы = кол-во выполненных мероприятий в полном объёме/ количество мероприятий запланированных.

Степень реализации программы = 8/8= 1.

      - Степень соответствия запланированному уровню затрат = фактические расходы/плановые расходы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат=

= 18546,540/19793,400= 0,93.

3. Эффективность использования средств бюджета = Степень реализации программы/Степень соответствия запланированному уровню затрат.

Эффективность использования средств бюджета = 1/0,93=1,07.

4. Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) = индикатор, фактически достигнутый/ индикатор, плановое значение

Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) = (31,590/31,590+2,958/2,958+1/1)/3=1

- Оценка эффективности программы= степень достижения плановых значений показателя (индикатора) * эффективность использования средств бюджета

Оценка эффективности программы= 1 * 1,07 = 1,07

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2019 году программа высокоэффективная (1,07).

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальнойпрограммы

В 2020 году, необходимо - проведение  ремонта автомобильных дорог местного значения:  Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Ленина г. Новосиль Новосильского района Орловской области, Ремонт автомобильной дороги по адресу: ул. Луначарского г. Новосиль, Орловская область, Ремонт участка автодороги по ул.Горбатова в с. Вяжи-Заверх Новосильского района, Орловской обл. Ремонт  автомобильной дороги местного значения по ул. Панюшкина г. Новосиль Новосильского района Орловской области, Ремонт участка автомобильной дороги по проезду Спортивный и примыкающих к нему ул. Пушкина, ул. Казначеева, ул. Березовая, ул. Садовая, ул. Урицкого в г. Новосиль.

Форма 1 к Годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в   Новосильском районе (2019-2023 гг.)»

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щийотчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог (2019-2023 годы)» |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах района, соответствующих допустимым нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям | км Всего дорог 77,657 | 46,0755 | 31,590 | 31,590 |  |
| 3 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения в границах района | км | 9,2135 | 2,958 | 2,958 |  |
| 5 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на сети дорог общего пользования из-за сопутствующих дорожных условий | % от уровня прошедшего периода | 1 | 1 | 1 |  |

### Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

в Новосильском районе (2019-2023 годы)»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог (2019-2023гг.)» |
| Содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 2019-2023 | 2019 | Содержание автомобильных дорог общей протяженностью 77,657 км районного значения, 100,8 дорог сельских населенных пунктов | Содержание автомобильных дорог общей протяженностью 77,657 км районного значения, 100,8 дорог сельских населенных пунктов |  |
| Ремонт участка а/дороги по ул. Мира г. Новосиль Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, и градостроительства) | 2019год | 2019 | Ремонт а/д протяженностью 0,797 км | Ремонт а/д протяженностью 0,797 км |  |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Карла Маркса г. Новосиль Новосильского района и ул. Сорочий Мост д. Сорочий Мост Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, и градостроительства) | 2019год | 2019 | Ремонт а/д протяженностью 1,222 км 552м2 | Ремонт а/д протяженностью 1,222 км 552м2 |  |
| Ремонт участков автодороги в г. Новосиль по ул. Коммунаров | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 2019год | 2019 | Ремонт а/д протяженностью 0,229 км | Ремонт а/д протяженностью 0,229 км |  |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Центральная с. Задушное Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 2019год | 2019 | Ремонт а/д протяженностью 0,710 км | Ремонт а/д протяженностью 0,710 км |  |
| Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизация дорог | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 2019-2023 | 2019 | Обоснование цены работ, документирование дорог | Обоснование цены работ, документирование дорог |  |
| Ремонт дорог местного значения | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 2019-2023 | 2019 | Ремонт а/дорог протяженностью 1,850км | Ремонт а/дорог протяженностью 1.850 км |  |
| Погашение кредиторской задолженности | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 2019 | 2019 | Погашение кредиторской задолженности за 2018г. | Погашение кредиторской задолженности за 2018г. |  |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной  программы

«Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вед | РП | ЦСт | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года | Кассовое исполнение | Освоение |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы» | Всего | X | X | X | X |  | 19793,4 | 18162,570 | 185466,540 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы: Отдел архитектуры и градостроительства | 001 | 0409 | П820019008 | 244 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения |  | 001 | 0409 | П820019008 | 244 |  | 3209,21 | 1585,880 | 1969,85 |
|  |  |  | 001 | 1403 | П820019008 | 540 |  | 420,000 | 420,00 | 420,00 |
| Мероприятие 2 | Кредиторская задолженность |  | 001 | 0409 | П820019008 | 244 |  | 558,768 | 558,768 | 558,768 |
| Мероприятие 3 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизация дорог |  | 001 | 0409 | П820019008 | 244 |  | 200,000 | 192,500 | 192,500 |
| Мероприятие 4 | Ремонт дорог местного значения |  | 001 | 0409 | П820019008 | 244 |  | 2492,019 | 2492,019 | 2492,019 |
| Мероприятие 5 | Ремонт участка а/дороги по ул. Мира г. Новосиль Новосильского района Орловской области |  | 001 | 0409 | П820070550 |  |  | 1073,34 | 1073,34 | 1073,34 |
|  |  |  | 001 | 0409 | П820090550 | 244 |  | 80,794 | 80,794 | 80,794 |
| Мероприятие 6 | Ремонт участков автодороги в г. Новосиль по ул. Коммунаров |  | 001 | 0409 | П820070550 |  |  | 1984,69 | 1984,69 | 1984,69 |
|  |  |  | 001 | 0409 | П820090550 | 244 |  | 149,385 | 149,385 | 149,385 |
| Мероприятие 7 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Карла Маркса г. Новосиль Новосильского района и ул. Сорочий Мост д. Сорочий Мост Новосильского района Орловской области |  | 001 | 0409 | П820070550 |  |  | 6885,04 | 6885,04 | 6885,04 |
|  |  |  | 001 | 0409 | П820090550 | 244 |  | 518,236 | 518,236 | 518,236 |
| Мероприятие 8 | Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Центральная с. Задушное Новосильского района Орловской области |  | 001 | 0409 | П820070550 |  |  | 2056,93 | 2056,93 | 2056,93 |
|  |  |  | 001 | 0409 | П820090550 | 244 |  | 164,988 | 164,988 | 164,988 |

### Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной  программы

«Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | По муници пальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | « Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)»* | всего | 19793,400 | 18162,570 |
|  |  | областной бюджет | 12000,000 | 12000,000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 7793,400 | 6162,570 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 3629,21 | 2005,880 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 3629,21 | 2005,880 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2 | Кредиторская задолженность | всего | 558,768 | 558,768 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 558,768 | 558,768 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизация дорог | всего | 200,000 | 192,500 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4 | Ремонт дорог местного значения | всего | 2492,019 | 2492,019 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2492,019 | 2492,019 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5 | Ремонт участка а/дороги по ул. Мира г. Новосиль Новосильского района Орловской области | всего | 1154,134 | 1154,134 |
|  |  | областной бюджет | 1073,34 | 1073,34 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 80,794 | 80,794 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6 | Ремонт участков автодороги в г. Новосиль по ул. Коммунаров | всего | 2134,075 | 2134,075 |
|  |  | областной бюджет | 1984,69 | 1984,69 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 149,385 | 149,385 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Карла Маркса г. Новосиль Новосильского района и ул. Сорочий Мост д. Сорочий Мост Новосильского района Орловской области | всего | 7403,276 | 7403,276 |
|  |  | областной бюджет | 6885,04 | 6885,04 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 518,236 | 518,236 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 8 | Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Центральная с. Задушное Новосильского района Орловской области | всего | 2221,918 | 2221,918 |
|  |  | областной бюджет | 2056,93 | 2056,93 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 164,988 | 164,988 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |