РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОСИЛЬСКОГО   РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

______________                                                                                                    № ________

г.Новосиль

Об утверждении плана перехода на

предоставление  в электронном виде

государственных и муниципальных услуг

органами  местного самоуправления

и муниципальными учреждениями

Новосильского района

В связи с внесением изменений  в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, на основании  распоряжения Правительства от 08.11.2010 года и постановления главы Новосильского района  № 264 от 27.08.2010 года:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план перехода  на предоставление  в электронном виде государственных и муниципальных услуг органами    местного самоуправления и муниципальными учреждениями Новосильского района.

2.Инженеру по автоматизации и информатизации (Казанов И.В.)  разместить план перехода, указанный в п. 1 настоящего постановления в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель

главы района                                                                                          А.В. Савельев

Приложение 1

к постановлению администрации района

от  ________2010 года  № ________

ПЛАН

перехода на предоставление  в электронном виде государственных и муниципальных услуг  органами  местного самоуправления и муниципальными учреждениями Новосильского района

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой в орловской области | Ответственные исполнители | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1.Услуги в сфере образования и науки |
| 1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Отдел общего и профессионального образования (Желтухина В.В.-начальник отдела, 2-15-34) | До 01 декабря 2010г. | До 01 января 2011г. | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. | До 01 декабря 2013г. |
| 2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел общего и профессионального образования (Желтухина В.В.-начальник отдела, 2-15-34) | До 01 декабря 2010г. |  |  |  |  |
| 3 | Зачисление в муниципальное образовательное учреждение | Отдел общего и профессионального образования (Желтухина В.В.-начальник отдела, 2-15-34) | До 01 декабря 2010г. | До 01 января 2011г. | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. | До 01 декабря 2013г. |
| 4 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение | Отдел общего и профессионального образования (Желтухина В.В.-начальник отдела, 2-15-34) | До 01 декабря 2010г. | До 01 января 2011г. | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. | До 01 декабря 2013г. |
| 5 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Отдел общего и профессионального образования (Желтухина В.В.-начальник отдела, 2-15-34) | До 01 декабря 2010г. | До 01 января 2011г. | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. | До 01 декабря 2013г. |
| 6 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Отдел общего и профессионального образования (Желтухина В.В.-начальник отдела, 2-15-34) | До 01 декабря 2010г. | До 01 января 2011г. | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. | До 01 декабря 2013г. |
| 2.Услуги в сфере здравоохранения. |  |  | 2.Услуги в сфере здравоохранения. |
| 7 | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, представление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | МУЗ «Новосильская ЦРБ» (Колганова Т.В.- главный врач МУЗ ««Новосильская ЦРБ», 2-13-35) | До 01 декабря 2010г. | До 01 января 2011г. | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. |  |
| 8 | Прием заявок (запись) на прием к врачу | МУЗ «Новосильская ЦРБ» (Колганова Т.В.- главный врач МУЗ ««Новосильская ЦРБ», 2-13-35) | До 01 декабря 2010г. | До 01 января 2011г. | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. | До 01 декабря 2013г. |
| 9 | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | МУЗ «Новосильская ЦРБ» (Колганова Т.В.- главный врач МУЗ ««Новосильская ЦРБ», 2-13-35) | До 01 декабря 2010г. | До 01 января 2011г. | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. | До 01 декабря 2013г. |
| 3. Услуги, в сфере социальной защиты населения |  |  | 3. Услуги, в сфере социальной защиты населения |
| 10 | Социальная подножка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей оставшихся без попечения родителей | Орган опеки и попечительства ( менеджер - Емельянова М. А., 2-29-49) | До 01 декабря 2010г. | До 01 января 2011г. | До августа 2011г | До января 2012г. | До августа 2012г. |
| 11 | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | Орган опеки и попечительства ( менеджер - Емельянова М. А., 2-29-49) | До 01 декабря 2010г. | До 01 января 2011г. | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. | До 01 декабря 2013г. |
| 12 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального займа | Орган опеки и попечительства ( менеджер - Емельянова М. А., 2-29-49) | До 01 декабря 2010г. | До 01 января 2011г. | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. | До 01 декабря 2013г. |
| 13 | Прием заявлений, документов, а так же постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Орган опеки и попечительства ( менеджер - Емельянова М. А., 2-29-49) | До 01 декабря 2010г. | До 01 января 2011г. | До августа 2011г | До января 2012г. | До августа 2012г. |
| 4.Услуги в сфере содействия занятости населения и записи актов гражданского состояния |  |  | 4.Услуги в сфере содействия занятости населения и записи актов гражданского состояния |
| 14 | Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Отдел ЗАГС (Северьянова Н.В. – начальник отдела ЗАГС, 2-14-08) | До 01 ноября 2010г. | До 01 декабря 2010г. | До 01 августа 2011г. | До 01 января 2012г. |  |
| 5.Услуги в сфере культуры |  |  | 5.Услуги в сфере культуры |
| 15 | Предоставление информации об объектах культурного наследия или местного значения , находящихся на территории Орловской области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации | Отдел культуры Начальник отдела Малахова В.Л. (2-13-80) Музей Директор Улакина И.Я. (2-19-41) | До 01 декабря 2010г |  |  |  |  |
| 16 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий на территории Новосильского района | Отдел культуры Начальник отдела Малахова В.Л. (2-13-80) Директор ММУК «Новосильское КДО» Гехаева Э.П. (2-17-18) | До 01 декабря 2010г. | До 01 января 2011г. | До августа 2011г | До января 2012г. | До августа 2012г. |
| 17 | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в областных государственных библиотеках и муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | Отдел культуры (Малахова В.Н. - директор ММУК « Новосильская ЦБС» , 2-15-39 ) | До 01 ноября 2010г. | До 01 декабря 2010г. | До 01 августа 2011г. | До 01 января 2012г. | До августа 2012г |
| 18 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Отдел культуры (Малахова В.Н. - директор ММУК « Новосильская ЦБС» , 2-15-39 ) | До 01 ноября 2010г. | До 01 декабря 2010г. | До 01 августа 2011г. | До 01 января 2012г. | До августа 2012г |
| 6. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 6. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 19 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Администрации сельских поселений и г. Новосиль | До 01 декабря 2010г | До 01 января 2011г | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. |  |
| 20 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Отдел по производственно-экономической деятельности (начальник отдела Лазарева Т.Н. 2-14-86) | До 01 декабря 2010г |  |  |  |  |
| 21 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Администрации сельских поселений и г. Новосиль | До 01 декабря 2010г | До 01 января 2011г | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. |  |
| 22 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Администрации сельских поселений и г. Новосиль | До 01 декабря 2010г | До 01 января 2011г | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. |  |
| 7.Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |  |  | 7.Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |
| 23 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Отдел по управлению муниципальным имуществом (Бабченко Н.В. начальник отдела, 2-11-30) | До 01 декабря 2010г |  |  |  |  |
| 24 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Администрации сельских поселений и г. Новосиль | До 01 декабря 2010г | До 01 января 2011г | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. |  |
| 25 | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Архивный отдел администрации (Харитонова Т.Н. начальник отдела 2-11-78) | До 01 декабря 2010г | До 01 января 2011г | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. |  |
| 26 | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Отдел по управлению муниципальным имуществом (Бабченко Н.В. начальник отдела, 2-11-30) | До 01 декабря 2010г | До 01 января 2011г | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. |  |
| 27 | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Отдел по управлению муниципальным имуществом (Бабченко Н.В. начальник отдела, 2-11-30) | До 01 декабря 2010г | До 01 января 2011г | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. | До 01 декабря 2013г. |
| 28 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию , капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Отдел архитектуры и градостроительства (Корягина Т.С. - начальник отдела , 2-16-92) Администрации поселений | До 01 декабря 2010г | До 01 января 2011г | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. |  |
| 29 | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Администрации сельских поселений и г. Новосиль | До 01 декабря 2010г | До 01 января 2011г | До 01 июня 2012г. | До 01 декабря 2012г. | До 01 декабря 2013г. |