[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__18.03.2022_г.






 № 144__
г. Новосиль

Об утверждении

муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы в

Новосильском районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, п о с т а н о в л я е т  :

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Новосильском районе Орловской области» согласно приложения.
2. Программа вступает в силу с момента прекращения действия муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)» утвержденной постановлением администрации Новосильского района от 15.10.2013 г. № 294.
3. Обеспечить  публикацию настоящего постановления на официальном сайте Новосильского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новосильского района

[image: image2.jpg]



         Е.Н. Демин
Приложение к постановлению  администрации Новосильского района 

от   _18.03.2022 г.  № _144__
МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(в редакции от _10.12.2025г)
	Ответственный исполнитель 
муниципальной  программы:
	
	

	
	
	

	Отдел архитектуры и градостроительства Новосильского района
	
	О.Н. Гнедова

	
	
	


	Начальник отдела архитектуры и градостроительства
	Гнедова Ольга Николаевна
	(48673)

2-16-92
	adm.arhitectura@yandex.ru

	
	
	
	

	
	
	
	


Год составления муниципальной программы – 2022 год
Паспорт муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы в Новосильском районе
Орловской области"

	Наименование   

муниципальной
программы      
	"Развитие транспортной системы в Новосильском районе Орловской области" (далее – муниципальная  программа)        

	Ответственный  

исполнитель    

муниципальной
программы      
	Отдел архитектуры и градостроительства Новосильского района     


	Цели           

муниципальной
программы      
	1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог.
2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района.

3. Сокращение количества лиц, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).  


	Задачи         

муниципальной
программы      
	1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.    

2. Обеспечение подъезда по автомобильным дорогам к учреждениям социальной сферы, предприятиям.             

3. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.     

4. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  



	Целевые  индикаторы и   показатели     

муниципальной
программы      
	– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах района, соответствующих допустимым нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
– доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям;
– протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения;

– протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения в границах района;

– снижение количества дорожно-транспортных происшествий на сети дорог общего пользования из-за сопутствующих дорожных условий;
– доля населения, проживающего в населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района.

	Этапы и сроки  

реализации     

муниципальной
программы      
	Срок реализации программы – с 2024г на постоянной основе            

	Объемы         

бюджетных      

ассигнований на

реализацию     

муниципальной
программы      
	Общий объем расходов на реализацию мероприятий  муниципальной программы – 151 743,40249 тыс. рублей, из  них:   

районный бюджет –  60 368,41324(прогнозируемые средства);

областной бюджет (прогнозируемые средства) – 91 374,98925 руб.,

в том числе по годам:  

2024 год – 43 045,54946 тыс. руб., из них:

областной бюджет –30 374,98925тыс. руб.;

районный бюджет – 12 670.56021тыс. руб.;

2025год – 33 677.853 03 тыс. руб.; из них:

областной бюджет 22 000.00 тыс.руб. ;
районный бюджет – 11 677.853 03 тыс. руб.;
2026 год –22730,000 руб., (прогнозируемые средства); из них:

областной бюджет –13000 тыс. руб. (прогнозируемые средства);
районный бюджет –9730,000 тыс. руб (прогнозируемые средства);
2027год – 25990,900 руб., (прогнозируемые средства) из них:

областной бюджет –13000тыс. руб. (прогнозируемые средства);

районный бюджет –12990,000тыс. руб. (прогнозируемые средства);

2028 год –26300,000тыс. руб., (прогнозируемые средства); из них:

областной бюджет – 13000 тыс. руб. (прогнозируемые средства);

районный бюджет –13300 руб. (прогнозируемые средства)


	Ожидаемые      

результаты     

реализации     

муниципальной
программы      
	– увеличение %  автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, после проведения ремонта;
– содержание дорог  местного значения;

– обеспечение бесперебойного, круглогодичного  безопасного движения автотранспорта по сети дорог местного значения;
– обеспечение проектно-сметной документацией объектов мероприятий муниципальной программы;
– обеспечение технического надзора за проведением ремонтных дорожных работ;

– обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на регулярных внутримуниципальных маршрутах.


1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, включая описание текущего

состояния, основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Развитие транспортной системы в Новосильском районе становится в настоящее время необходимым условием реализации модели экономического роста и улучшения качества жизни населения района. Транспортная система района не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Новосильского района.

Автомобильные дороги являются основной составной частью транспортной системы Новосильского района. Сеть автомобильных дорог – важнейшая составляющая экономики района. Её эффективное функционирование и устойчивое развитие является необходимым условием экономического роста, обеспечения целостности территории района, повышения уровня и улучшение условий жизни населения.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения  составляет:

– в границах района – 20,127 км;

– в границах г. Новосиль – 22,882 км;

– в границах сельских поселений – 43,901 км.

Всего дорог местного значения: 86,9 км. Проводимые обследования дорожной сети свидетельствуют о неудовлетворительном техническом состоянии автомобильных дорог, основная доля которых десятилетиями не ремонтировалась. Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет более 40 км или 20 % от общей протяженности дорог. 

Основными дефектами автодорог являются неудовлетворительное состояние асфальтового и  щебёночного покрытия: наличие провалов, ямочность, переменный поперечный профиль, земляное полотно под дорогами разрушено водотоками из-за недостаточной пропускной способности водопропускных труб, обочины дорог в неудовлетворительном состоянии и т.д. Значительная часть дорог не оборудована заездными карманами на автобусных остановках, что является предпосылками к совершению ДТП.

Учитывая нормативы финансовых затрат на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог, общая потребность  финансовых затрат для приведения в нормативное состояние  всех автомобильных дорог местного значения по району составит более 470 млн. руб. 

Увеличение количества транспорта на дорогах, в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, с дефицитом финансовых ресурсов требует комплексного целевого подхода и принятия неотложных мер по реконструкции и ремонту дорог. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связь между поселениями района и населенными пунктами, а также выхода на дорожную сеть региональных автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения. Развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития Новосильского района и обеспечивать потребность в перевозках населения района.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. 
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения приобрела в последнее десятилетие особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения на фоне высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий. В связи с изложенным проблема обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам Российской Федерации.

Разработка местных программ с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (далее - Закон). В соответствии со статьей 6 Закона полномочия органов местного самоуправления муниципального района в области обеспечения безопасности дорожного движения по дорогам местного значения муниципального района являются расходными обязательствами районного бюджета.

2. Приоритеты социально-экономического развития,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов муниципальной программы, сроков

и этапов ее реализации

Целями муниципальной программы являются:

1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог.

2. Создание условий для развития пассажирского транспорта в Новосильском районе.

3. Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).

Для достижения цели по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района, необходимо решить следующие задачи: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

Целевыми индикаторами и показателями задачи по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям, являются:

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (данный целевой индикатор определяется ежегодно по результатам комиссионного обследования дорог);

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям (данный целевой индикатор определяется ежегодно в процентном отношении протяженности автомобильных дорог, соответствующих допустимым нормативным требованиям, к общей протяженности дорог и подтверждается данными статистической отчетности по формам 1-ДГ и 2-ДГ, 3-ДГ);

протяженность реконструированных автомобильных дорог местного значения (данный показатель определяется в километрах протяженности вводимых в эксплуатацию участков дорог после окончания строительства и реконструкции на планируемый год и подтверждается актами приемочных комиссий);

протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения (данный показатель определяется ежегодно в километрах протяженности участков автодорог после ремонта и подтверждается актами приемочных комиссий);
снижение количества дорожно-транспортных происшествий на сети дорог общего пользования из-за сопутствующих дорожных условий;

доля населения, проживающего в населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района.
Для достижения цели по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района необходимо решить задачу по оказанию поддержки организациям, обеспечивающим социально значимые перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования. 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы 

Для реализации поставленных целей и решения задач муниципальной программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках решения задачи по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусматриваются следующие мероприятия:

реконструкция автомобильных дорог местного значения;

ремонт автодорог местного значения;

проведение мероприятий по содержанию дорог;

проведение проектно-изыскательских работ;

осуществление технического надзора строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог местного значения.

4. Обобщенная характеристика мер

муниципального регулирования

Основными методами управления, включающими планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с органами власти, общественными организациями и объединениями, являются:

разработка и утверждение в установленном порядке ежегодного плана реализации муниципальной программы с учетом бюджетных параметров на соответствующий финансовый год;

отражение в соглашениях по предоставлению субсидий условий, обеспечивающих контроль за исполнением обязательств получателями субсидий в части запланированных показателей в ходе реализации проектов;

контроль за целевым использованием средств бюджета Новосильского района и ведение мониторинга реализации муниципальной программы;

подготовка в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Координацию и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет отдел архитектуры и градостроительства администрации Новосильского района.

В качестве основных форм координации контроля за реализацией муниципальной программы предусматриваются: правовые акты администрации Новосильского района; совместные решения с областными органами исполнительной власти по вопросам софинансирования проектов и мероприятий.

Администрация Новосильского района Орловской области участвуют в выполнении муниципальной программы в соответствии с установленными полномочиями, а также согласно правовым актам Новосильского района в области муниципального регулирования транспортной деятельности. 
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы применение налоговых, кредитных мер муниципального регулирования не предусмотрено.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусматривается в установленном порядке инициирование внесения изменений в нормативные правовые акты Новосильского района. Сведения об основных мерах муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы

Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Новосильского района в сфере реализации муниципальной программы не производится.

6. Информация об участии акционерных обществ

с государственным участием, общественных, научных и иных

организаций, а также целевых внебюджетных фондов

в реализации муниципальной программы

Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также целевые внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы не участвуют.
7. Обоснование выделения и включения в состав

муниципальной программы предусмотренных 
к реализации подпрограмм

Мероприятия муниципальных подпрограмм направлены на решение поставленных целей муниципальной программы:

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог;
создание условий для развития пассажирского транспорта;

сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Общий объем расходов на реализацию мероприятий  муниципальной программы – 15 1743,40249  тыс. рублей, (справочно) из  них:   районный бюджет – 60 368,41324 тыс. руб.; (справочно) областной бюджет-  91 374,98925 тыс.руб.(справочно).
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы за счет субсидий из средств областного бюджета, муниципальных бюджетов после принятия бюджетов на соответствующий год.

9. Информация по ресурсному обеспечению

за счет средств районного бюджета (с расшифровкой

по главным распорядителям средств районного бюджета,

основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации

муниципальной программы), другим источникам

финансирования и направлениям затрат

Информация о ресурсном обеспечении за счет средств районного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы), других источниках финансирования, направлениях затрат приведена в приложениях 3, 5 к муниципальной программе.

10. Прогноз конечных результатов реализации

муниципальной программы, характеризующих целевое

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни

населения Новосильского района, социальной сферы, экономики,

общественной безопасности, степени реализации других

общественно значимых интересов и потребностей

в соответствующей сфере

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

ремонт дорог общего пользования и в границах населенных пунктов Новосильского района в том числе по годам:

2024 год – 4,02 км, 4886м2;
2025 год – 1,49615 км;

2026 год – 0,163 км; 7431,51м2
2027 год – 3,1 км;
2028 год – 2,71км;
обеспечение проектно-сметной документацией объектов мероприятий муниципальной программы и осуществление паспортизации дорог;

осуществление проведения технического надзора за проведением ремонтных дорожных работ;

содержание дорог общего пользования районного значения.
11. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

Значение целевых индикаторов муниципальной программы зависит от принятых в муниципальной программе основных положений по развитию транспортной системы Новосильского района, характера действия внешних факторов, влияющих на достижение цели, решение задач и реализацию приоритетов муниципальной программы, а также от стартовых условий развития транспортной системы Новосильского района.

В качестве основных рисков, связанных с реализацией муниципальной программы, рассматриваются:

значительный рост тарифов и цен на поставку энергоресурсов, сырья и материалов;

увеличение дефицита кадров в транспортной отрасли;

возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования.

Для минимизации рисков при реализации муниципальной программы планируется использовать систему управлениями рисками, которая будет включать в себя:

выявление наиболее критичных объектов транспортной инфраструктуры и причин снижения качества транспортного обслуживания;

определение и оценку рисков;

разработку программ, связанных с повышением качества транспортного обслуживания;

определение эффективности применения системы управления рисками.

12. Порядок и методика оценки эффективности

муниципальной программы

Экономический эффект расходов образуется в результате проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог.

К 2018 году будет значительно сокращен разрыв между фактическими требуемыми расходами на ремонт автодорог, в дальнейшем их ремонт и содержание будут выполняться в соответствии с межремонтными сроками, что обеспечит сохранность существующей сети дорог и соответствие их транспортно-эксплуатационных показателей нормативам.

Уровень развития и техническое состояние дорожной сети оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие страны, воздействуя как на макроэкономическую, так и на микроэкономическую сферы, поэтому при оценке экономической эффективности использован ряд показателей, характеризующих результаты воздействия состояния автодорог на различные показатели экономики и социальную сферу.

Эффективность всех расходов достигается за счет выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту автодорог.

Для оценки эффективности использованы 3 группы показателей:

1) транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от улучшения дорожных условий в виде снижения себестоимости перевозок и сокращения потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности;

2) социально-экономический эффект, в связи с повышением удобства и безопасности сообщения, сокращением времени пребывания в пути, снижением потерь от дорожно-транспортных происшествий, сокращением экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую среду;

3) внетранспортный экономический эффект в других отраслях экономики вследствие активизации предпринимательской деятельности, повышения сохранности грузов и сокращения времени их доставки.

Оценкой социально-экономической эффективности в развитии пассажирского транспорта общего пользования послужат формирование устойчивой сети пассажирского сообщения в Новосильском районе и удовлетворение спроса населения на пассажирские перевозки.

Кроме того, условием достижения цели и задач муниципальной программы является сокращение числа погибших и раненых в ДТП. Реализация программных мероприятий создаст условия для снижения уровня травматизма людей в ДТП, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

Реальное снижение социально-экономического ущерба будет значительно больше, так как в приведенном расчетном показателе величины ущерба не учитываются косвенные убытки:

ущерб от повреждения грузов и последующего простоя при ремонте автотранспортных средств;

расходы, связанные с расследованием ДТП и возмещением убытков;

невостребованная часть страхового возмещения за транспортное средство;

ущерб от повреждения дорожных сооружений.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере занятости населения, на рынке труда.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

степень соответствия фактических затрат районного и (или) областного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования средств районного и областного бюджетов) и эффективности использования средств районного и (или) областного бюджетов (оценка экономической эффективности достижения результатов).

1. Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы рассчитывается по формуле:

                               Tfi

                           Ei= --- х 100%, где:

                               Tpi

Ei - степень достижения i-показателя муниципальной программы (%);

Tfi - фактическое значение показателя;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

2. Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

                                 n

                                SUM Ei

                                i=1

                           E = ------- х 100%, где
                                  n

E - результативность реализации муниципальной программы (%);

n - количество показателей государственной программы.

3. Коэффициент полноты использования средств субсидий, выделяемых из областного бюджета по каждому показателю муниципальной программы, определяется по следующей формуле:

Kpsi = Cfsi / Cpsi, где:

Kpsi - коэффициент полноты использования средств субсидий из областного бюджета i-показателя муниципальной программы;

Cfsi - сумма средств субсидий из областного бюджета, израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;

Cpsi - сумма средств субсидий из областного бюджета, полученная на реализацию i-показателя муниципальной программы.

4. Коэффициент полноты использования средств районного бюджета по каждому показателю муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Kpoi = Cfoi / Cpoi, где:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств районного бюджета i-показателя муниципальной программы;

Cfoi - сумма средств районного бюджета, израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, полученная из районного бюджета на реализацию i-показателя муниципальной программы.

5. Коэффициент полноты использования средств областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Kp = Kps + Kpo, где:

Kp - коэффициент полноты использования средств областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы;

Kps - коэффициент полноты использования средств субвенции из областного бюджета;

Kpo - коэффициент полноты использования средств районного бюджета.

6. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых в виде субсидий из областного бюджета, определяется по следующей формуле:

                             (Cfsi : Cpsi) х 100%

                      Kesi = ---------------------, где:

                              (Tfi : Tpi) х 100%

Cfsi - сумма средств, выделяемых в виде субсидий из областного бюджета, израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;

Cpsi - сумма средств, выделяемых в виде субсидий из областного бюджета, запланированная к расходованию i-показателя муниципальной программы;

Тfi - фактический уровень достижения целевого i-показателя муниципальной программы;

Tpi - плановый уровень достижения i-показателя муниципальной программы.

7. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из районного бюджета, определяется по следующей формуле:

                             (Cfoi : Cpoi) х 100%

                      Keoi = --------------------, где:

                              (Tfi : Tpi) х 100%

Cfoi - сумма средств, выделяемых из районного бюджета, израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, выделяемых из районного бюджета, запланированная к расходованию i-показателя муниципальной программы;

Тfi - фактический уровень достижения целевого i-показателя муниципальной программы;

Tpi - плановый уровень достижения i-показателя муниципальной программы.

8. Коэффициент эффективности использования средств областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Ke = Kesi + Keoi, где:

Ke - коэффициент эффективности использования средств областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы;

Kesi - коэффициент эффективности использования средств субвенции из областного бюджета;

Keoi - коэффициент эффективности использования средств районного бюджета.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы делается на основании следующих показателей:

	    Вывод об эффективности реализации    

        государственной программы        
	Показатели оценки эффективности

  реализации государственной   

    программы (мероприятий     

  государственной программы)   

	Неэффективная                            
	менее 0,5                      

	Уровень эффективности удовлетворительный 
	0,5 - 0,79                     

	Эффективная                              
	0,8 - 1                        

	Высокоэффективная                        
	более 1                        


Подготовка отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом архитектуры и градостроительства  по итогам года в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Новосильского района Орловской области от 07 октября 2013 года N 288 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ".

                                                                                                                        Приложение 1

к муниципальной программе

Развитие транспортной системы в Новосильском районе Орловской области
СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

	 N 
	    Показатель    

    (индикатор)   

  (наименование)  
	Ед. измерения
	            Значения показателей

	
	
	
	Базо- 

 вый  

пока- 

затель

(2023 

 год) 
	2024
 год 
	 2025
 год  
	 2026
  год 
	 2027
 год  
	 2028
 год  

	 1 
	         2        
	      3      
	  4   
	  5  
	  6  
	  7   
	  8   
	  9   

	

	1  
	Протяженность автомобильных дорог общего      

пользования местного  
значения в границах района,         

соответствующих допустимым нормативным 

требованиям к  транспортно-      

эксплуатационным показателям       
	км / 
Всего дорог 86,9 км/
	135,57км
	133
	62,687
	61,3
	60,55
	58,3

	2  
	Доля протяженности

автомобильных  дорог общего пользования  местного значения, соответствующих допустимым  нормативным       

требованиям  
	% от общей   

протяженности

автомобильных

дорог        

районного
значения     
	57,743
	56,647
	54,4
	70,5
	69,6
	67,08

	3  
	Протяженность построенных и реконструированных

автомобильных дорог местного значения          
	км           
	
	
	
	
	
	

	4  
	Протяженность/площадь отремонтированных  автодорог общего  пользования местного значения в границах района
	км   /м2        
	3,394км
	4,02/4886
	1,49615
	0,163/7431,51м2
	3,1
	2,71


Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы в Новосильском районе Орловской области"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

	 N 
	      Вид       

  нормативного  

 правового акта 
	     Основные положения    

нормативного правового акта
	Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 
	Ожидаемые

  сроки  

принятия 

	1  
	Решение Новосильского районного Совета народных депутатов от 27 декабря 2013 г.
	Порядок формирования и использования дорожного фонда Новосильского района  
	Отдел архитектуры и  градостроительства администрации Новосильского района       
	Действует

	2
	Постановление администрации района №334 от 15.10.2014г
	О порядке содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения
	Отдел архитектуры и  градостроительства администрации Новосильского района       
	Действует


Приложение 4

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы в Новосильском районе Орловской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

	   Статус   
	  Наименование   

 муниципальной 

   программы,    

  подпрограммы   

 муниципальной 

    программы  

 
	 Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

подпрограммы, 

   главные    

распорядители 

   средств    

  областного  

   бюджета    
	Код бюджетной 

классификации 
	           Расходы (тыс. руб.) по годам реализации:            

	
	
	
	Вед.
	РП
	ЦСт
	ВР
	   всего  
	  2024  
	2025 
	2026
	2027  
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Муниципальная программа 
	«Развитие транспортной системы в Новосильском районе Орловской области»
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	
	
	
	
	151743,40249
	43045,54946
	33677,85303
	22730,000
	2599,000
	26300,000

	
	Содержание автомобильных дорог местного значения
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200119008.


	244/243
	42647,32883
	9599,17551
	11047,47388
	4373,30570
	8658,68687
	8968,68687

	
	Кредиторская задолженность
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200119008
	244
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизация дорог
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200119008
	244
	3080,7
	685
	295,7
	700
	700
	700

	
	Ремонт дорог местного значения
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200119008
	244
	13500
	0
	0
	3500
	3500
	3500

	
	Капитальный ремонт участка а/д по ул. Коммунаров в г. Новосиль  Орловской области
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200270410, 5200290410
	243
	5418,298
	5418,298
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт участка а/д  ул. Карла Маркса  г. Новосиль Орловской области
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200270410, 5200290410
	243
	12675,140
	12675,140
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт участка а/д. ул. Чкалова г. Новосиль Орловской области
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200270410, 5200290410
	243
	935,238
	935,238
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт тротуара по ул. Карла Маркса г. Новосиль и прилегающего участка а/д по ул. Коммунаров Орловской области
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200270410, 5200290410
	243
	11061,08
	11061,08
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт участка а/д по ул. Садовая в д. Чернышено, Новосильского района Орловской области
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200270410, 5200290410
	243
	2671,61795
	2671,61795
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Коммунаров в г. Новосиль  Орловской области
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200119008,520029Д120
	243
	3101,81000
	
	3101,81000
	
	
	

	
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мира г. Новосиль Орловской области
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200119008,520029Д120
	244
	19232,86915
	
	19232,86915
	
	
	

	
	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Коммунаров г. Новосиль Орловской области
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200119008,520029Д120
	244
	6957,52470
	
	
	6957,52470
	
	

	
	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги д.Одинок-с.Глубки Новосильского района Орловской области
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200119008,520029Д120
	244
	7199,16960
	
	
	7199,16960
	
	

	
	Ремонт а/д д. Михалево- Голянка Новосильского района
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200119008,520029Д120
	244
	5050,50505
	
	
	
	5050,50505
	

	
	«Орел-Ефремов"»-Ямская Слобода
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200119008,520029Д120
	244
	8080,80808
	
	
	
	8080,80808
	

	
	"Б.Пруды - Хворостянка-Дворики" - д. Подберезово  
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200119008,520029Д120
	244
	7070,70707
	
	
	
	
	7070,70707

	
	а/д д. Мужиково ул. Победы
	Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства)
	001
	0409
	5200119008,520029Д120
	244
	6060,60606
	
	
	
	
	6060,60606


Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы в Новосильском районе Орловской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
	Показатели
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципалньой программы, подпрограммы, основногомероприяти, главные распорядители средств районного бюджета
	Расходы (тыс. рублей) по годам реализации:

	
	
	
	всего
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	мощность, км/м2
	"Развитие транспортной системы в Новосильском районе 
	всего
	151743,40249
	43045,54946
	33677,85303
	22730,00000
	25990,00000
	26300,00000

	
	
	областной бюджет
	91374,98925
	30374,98925
	22000,00000
	13000,00000
	13000,00000
	13000,00000

	
	
	районный бюджет
	60368,41324
	12670,56021
	11677,85303
	9730,00000
	12990,00000
	13300,00000

	86,9 км
	Содержание автомобильных дорог местного значения
	всего
	42647,32883
	9599,17551
	11047,47388
	4373,30570
	8658,68687
	8968,68687

	
	
	областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	районный бюджет
	42647,32883
	9599,17551
	11047,47388
	4373,30570
	8658,68687
	8968,68687

	 
	Кредиторская задолженность
	всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	областной бюджет
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	
	
	районный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 
	Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизация дорог
	всего
	3080,70000
	685,00000
	295,70000
	700,00000
	700,00000
	700,00000

	
	
	областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	районный бюджет
	3080,70000
	685,00000
	295,70000
	700,00000
	700,00000
	700,00000

	15,0км
	Ремонт дорог местного значения
	всего
	10500,00000
	0,00000
	0,00000
	3500,00000
	3500,00000
	3500,00000

	
	
	областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	районный бюджет
	10500,00000
	0,00000
	0,00000
	3500,00000
	3500,00000
	3500,00000

	0,608км
	Капитальный ремонт участка а/д по ул. Коммунаров в г. Новосиль  Орловской области
	всего
	5418,29800
	5418,29800
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	областной бюджет
	5364,11500
	5364,11500
	 
	 
	 
	 

	
	
	районный бюджет
	54,18300
	54,18300
	 
	 
	 
	 

	1,940км
	Капитальный ремонт участка а/д  ул. Карла Маркса  г. Новосиль Орловской области
	всего
	12675,14000
	12675,14000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	областной бюджет
	12548,38800
	12548,38800
	 
	 
	 
	 

	
	
	районный бюджет
	126,75200
	126,75200
	 
	 
	 
	 

	0,172км
	Капитальный ремонт участка а/д. ул. Чкалова г. Новосиль Орловской области
	всего
	935,23800
	935,23800
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	областной бюджет
	882,62900
	882,62900
	 
	 
	 
	 

	
	
	районный бюджет
	52,60900
	52,60900
	 
	 
	 
	 

	4886м2
	Капитальный ремонт тротуара по ул. Карла Маркса г. Новосиль и прилегающего участка а/д по ул. Коммунаров Орловской области
	всего
	11061,08000
	11061,08000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	областной бюджет
	9877,69233
	9877,69233
	 
	 
	 
	 

	
	
	районный бюджет
	1183,38767
	1183,38767
	 
	 
	 
	 

	1,300км
	Капитальный ремонт участка а/д по ул. Садовая в д. Чернышено, Новосильского района Орловской области
	всего
	2671,61795
	2671,61795
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	областной бюджет
	1702,16492
	1702,16492
	 
	 
	 
	 

	
	
	районный бюджет
	969,45303
	969,45303
	 
	 
	 
	 

	0,23715км
	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Коммунаров в г. Новосиль  Орловской области
	всего
	3101,81000
	0,00000
	3101,81000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	областной бюджет
	2959,45955
	 
	2959,45955
	 
	 
	 

	
	
	районный бюджет
	142,35045
	 
	142,35045
	 
	 
	 

	1,259км
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мира г. Новосиль Орловской области
	всего
	19232,86915
	0,00000
	19232,86915
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	областной бюджет
	19040,54045
	 
	19040,54045
	 
	 
	 

	
	
	районный бюджет
	192,32870
	 
	192,32870
	 
	 
	 

	0,163км
	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Коммунаров г. Новосиль Орловской области
	всего
	6957,52470
	0,00000
	0,00000
	6957,52470
	0,00000
	0,00000

	
	
	областной бюджет
	6887,24667
	 
	 
	6887,24667
	 
	 

	
	
	районный бюджет
	70,27803
	 
	 
	70,27803
	 
	 

	7431,51м2
	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги д.Одинок-с.Глубки Новосильского района Орловской области
	всего
	7199,16960
	0,00000
	0,00000
	7199,16960
	0,00000
	0,00000

	
	
	областной бюджет
	6112,75333
	 
	 
	6112,75333
	 
	 

	
	
	районный бюджет
	1086,41627
	 
	 
	1086,41627
	 
	 

	2,0км
	Ремонт а/д д. Михалево- Голянка Новосильского района
	всего
	5050,50505
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	5050,50505
	0,00000

	
	
	областной бюджет
	5000,00000
	 
	 
	0,00000
	5000,00000
	 

	
	
	районный бюджет
	50,50505
	 
	 
	0,00000
	50,50505
	 

	1,1км
	 «Орел-Ефремов"»-Ямская Слобода
	всего
	8080,80808
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	8080,80808
	0,00000

	
	
	областной бюджет
	8000,00000
	 
	 
	0,00000
	8000,00000
	 

	
	
	районный бюджет
	80,80808
	 
	 
	 
	80,80808
	 

	2,1км
	  "Б.Пруды - Хворостянка-Дворики" - д. Подберезово  
	всего
	7070,70707
	0,00000
	0,00000
	 
	0,00000
	7070,70707

	
	
	областной бюджет
	7000,00000
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	7000,00000

	
	
	районный бюджет
	70,70707
	 
	 
	 
	0,00000
	70,70707

	0.61км
	а/д д. Мужиково ул. Победы
	всего
	6060,60606
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	6060,60606

	
	
	областной бюджет
	6000,00000
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	6000,00000

	
	
	районный бюджет
	60,60606
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	60,60606



