РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__18.03.2022_г.							 № 144__

г. Новосиль

Об утверждении

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в

Новосильском районе Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, п о с т а н о в л я е т  :

- Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Новосильском районе Орловской области» согласно приложения.

- Программа вступает в силу с момента прекращения действия муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)» утвержденной постановлением администрации Новосильского района от 15.10.2013 г. № 294.

- Обеспечить  публикацию настоящего постановления на официальном сайте Новосильского района.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новосильского района			         Е.Н. Демин

Приложение к постановлению  администрации Новосильского района

от   _18.03.2022 г.  № _144__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

## (в редакции от 11.03.2024г)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел архитектуры и градостроительства Новосильского района |  | О.Н. Гнедова |

| Начальник отдела архитектуры и градостроительства | Гнедова Ольга Николаевна | (48673) 2-16-92 | adm.arhitectura@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- |

## Год составления муниципальной программы – 2022 год

## Паспорт муниципальной программы

"Развитие транспортной системы в Новосильском районе

Орловской области"

| Наименование муниципальной программы | "Развитие транспортной системы в Новосильском районе Орловской области" (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства Новосильского района |
| Цели муниципальной программы | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог. 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района. 3. Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП). |
| Задачи муниципальной программы | 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям. 2. Обеспечение подъезда по автомобильным дорогам к учреждениям социальной сферы, предприятиям. 3. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. 4. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах района, соответствующих допустимым нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям; – протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения; – протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения в границах района; – снижение количества дорожно-транспортных происшествий на сети дорог общего пользования из-за сопутствующих дорожных условий; – доля населения, проживающего в населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы – с 2024г на постоянной основе |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы – 166639.51649 тыс. рублей, из них: районный бюджет – 41059.65924 (прогнозируемые средства); областной бюджет (прогнозируемые средства) – 125579.85725 руб., в том числе по годам: 2024 год – 46 250.41746 тыс. руб., из них: областной бюджет –33 579.85725тыс. руб.; районный бюджет – 12 670.56021тыс. руб.; 2025год – 28901,5 тыс. руб., (прогнозируемые средства); из них: областной бюджет 22000 тыс.руб. (прогнозируемые средства); районный бюджет – 6901,5 тыс. руб.; (прогнозируемые средства); 2026 год –29145,6 руб., (прогнозируемые средства); из них: областной бюджет –22000 тыс. руб. (прогнозируемые средства); районный бюджет –7145,6 тыс. руб (прогнозируемые средства); 2027год – 31000 руб., (прогнозируемые средства) из них: областной бюджет –24000тыс. руб. (прогнозируемые средства); районный бюджет –7000тыс. руб. (прогнозируемые средства); 2028 год –31342тыс. руб., (прогнозируемые средства); из них: областной бюджет – 24000 тыс. руб. (прогнозируемые средства); районный бюджет –7342 руб. (прогнозируемые средства) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – увеличение % автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, после проведения ремонта; – содержание дорог местного значения; – обеспечение бесперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта по сети дорог местного значения; – обеспечение проектно-сметной документацией объектов мероприятий муниципальной программы; – обеспечение технического надзора за проведением ремонтных дорожных работ; – обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на регулярных внутримуниципальных маршрутах. |

## 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, включая описание текущего

состояния, основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Развитие транспортной системы в Новосильском районе становится в настоящее время необходимым условием реализации модели экономического роста и улучшения качества жизни населения района. Транспортная система района не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Новосильского района.

Автомобильные дороги являются основной составной частью транспортной системы Новосильского района. Сеть автомобильных дорог – важнейшая составляющая экономики района. Её эффективное функционирование и устойчивое развитие является необходимым условием экономического роста, обеспечения целостности территории района, повышения уровня и улучшение условий жизни населения.

На общая протяженность автомобильных дорог местного значения  составляет:

– в границах района – 75,087 км;

– в границах г. Новосиль – 24,385 км;

– в границах сельских поселений – 135,315 км.

Всего дорог местного значения: 234,787 км. Проводимые обследования дорожной сети свидетельствуют о неудовлетворительном техническом состоянии автомобильных дорог, основная доля которых десятилетиями не ремонтировалась. Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет более 40 км или 20 % от общей протяженности дорог.

Основными дефектами автодорог являются неудовлетворительное состояние асфальтового и  щебёночного покрытия: наличие провалов, ямочность, переменный поперечный профиль, земляное полотно под дорогами разрушено водотоками из-за недостаточной пропускной способности водопропускных труб, обочины дорог в неудовлетворительном состоянии и т.д. Значительная часть дорог не оборудована заездными карманами на автобусных остановках, что является предпосылками к совершению ДТП.

Учитывая нормативы финансовых затрат на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог, общая потребность  финансовых затрат для приведения в нормативное состояние  всех автомобильных дорог местного значения по району составит более 470 млн. руб.

Увеличение количества транспорта на дорогах, в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, с дефицитом финансовых ресурсов требует комплексного целевого подхода и принятия неотложных мер по реконструкции и ремонту дорог.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связь между поселениями района и населенными пунктами, а также выхода на дорожную сеть региональных автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения. Развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития Новосильского района и обеспечивать потребность в перевозках населения района.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения приобрела в последнее десятилетие особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения на фоне высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий. В связи с изложенным проблема обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам Российской Федерации.

Разработка местных программ с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (далее - Закон). В соответствии со статьей 6 Закона полномочия органов местного самоуправления муниципального района в области обеспечения безопасности дорожного движения по дорогам местного значения муниципального района являются расходными обязательствами районного бюджета.

## 2. Приоритеты социально-экономического развития,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов муниципальной программы, сроков

и этапов ее реализации

Целями муниципальной программы являются:

1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог.

2. Создание условий для развития пассажирского транспорта в Новосильском районе.

3. Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).

Для достижения цели по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района, необходимо решить следующие задачи: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

Целевыми индикаторами и показателями задачи по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям, являются:

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (данный целевой индикатор определяется ежегодно по результатам комиссионного обследования дорог);

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям (данный целевой индикатор определяется ежегодно в процентном отношении протяженности автомобильных дорог, соответствующих допустимым нормативным требованиям, к общей протяженности дорог и подтверждается данными статистической отчетности по формам 1-ДГ и 2-ДГ, 3-ДГ);

протяженность реконструированных автомобильных дорог местного значения (данный показатель определяется в километрах протяженности вводимых в эксплуатацию участков дорог после окончания строительства и реконструкции на планируемый год и подтверждается актами приемочных комиссий);

протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения (данный показатель определяется ежегодно в километрах протяженности участков автодорог после ремонта и подтверждается актами приемочных комиссий);

снижение количества дорожно-транспортных происшествий на сети дорог общего пользования из-за сопутствующих дорожных условий;

доля населения, проживающего в населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района.

Для достижения цели по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района необходимо решить задачу по оказанию поддержки организациям, обеспечивающим социально значимые перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования.

## 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач муниципальной программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках решения задачи по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусматриваются следующие мероприятия:

реконструкция автомобильных дорог местного значения;

ремонт автодорог местного значения;

проведение мероприятий по содержанию дорог;

проведение проектно-изыскательских работ;

осуществление технического надзора строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог местного значения.

## 4. Обобщенная характеристика мер

муниципального регулирования

Основными методами управления, включающими планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с органами власти, общественными организациями и объединениями, являются:

разработка и утверждение в установленном порядке ежегодного плана реализации муниципальной программы с учетом бюджетных параметров на соответствующий финансовый год;

отражение в соглашениях по предоставлению субсидий условий, обеспечивающих контроль за исполнением обязательств получателями субсидий в части запланированных показателей в ходе реализации проектов;

контроль за целевым использованием средств бюджета Новосильского района и ведение мониторинга реализации муниципальной программы;

подготовка в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Координацию и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет отдел архитектуры и градостроительства администрации Новосильского района.

В качестве основных форм координации контроля за реализацией муниципальной программы предусматриваются: правовые акты администрации Новосильского района; совместные решения с областными органами исполнительной власти по вопросам софинансирования проектов и мероприятий.

Администрация Новосильского района Орловской области участвуют в выполнении муниципальной программы в соответствии с установленными полномочиями, а также согласно правовым актам Новосильского района в области муниципального регулирования транспортной деятельности.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы применение налоговых, кредитных мер муниципального регулирования не предусмотрено.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусматривается в установленном порядке инициирование внесения изменений в нормативные правовые акты Новосильского района. Сведения об основных мерах муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

## 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы

Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Новосильского района в сфере реализации муниципальной программы не производится.

## 6. Информация об участии акционерных обществ

с государственным участием, общественных, научных и иных

организаций, а также целевых внебюджетных фондов

в реализации муниципальной программы

Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также целевые внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы не участвуют.

## 7. Обоснование выделения и включения в состав

муниципальной программы предусмотренных

к реализации подпрограмм

Мероприятия муниципальных подпрограмм направлены на решение поставленных целей муниципальной программы:

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог;

создание условий для развития пассажирского транспорта;

сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

## 8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Общий объем расходов на реализацию мероприятий  муниципальной программы – 166 639.51649  тыс. рублей, (справочно) из  них:   районный бюджет – 41059.65924 тыс. руб.; (справочно) областной бюджет-  125579.85725 тыс.руб.(справочно)

Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы за счет субсидий из средств областного бюджета, муниципальных бюджетов после принятия бюджетов на соответствующий год.

## 9. Информация по ресурсному обеспечению

за счет средств районного бюджета (с расшифровкой

по главным распорядителям средств районного бюджета,

основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации

муниципальной программы), другим источникам

финансирования и направлениям затрат

Информация о ресурсном обеспечении за счет средств районного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы), других источниках финансирования, направлениях затрат приведена в приложениях 3, 5 к муниципальной программе.

## 10. Прогноз конечных результатов реализации

муниципальной программы, характеризующих целевое

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни

населения Новосильского района, социальной сферы, экономики,

общественной безопасности, степени реализации других

общественно значимых интересов и потребностей

в соответствующей сфере

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

ремонт дорог общего пользования и в границах населенных пунктов Новосильского района в том числе по годам:

2024 год – 8,90563 км;

2025 год – 6,5 км;

2026 год – 7 км;

2027 год – 7,5 км;

2028 год – 8км;

обеспечение проектно-сметной документацией объектов мероприятий муниципальной программы и осуществление паспортизации дорог;

осуществление проведения технического надзора за проведением ремонтных дорожных работ;

содержание дорог общего пользования районного значения.

## 11. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

Значение целевых индикаторов муниципальной программы зависит от принятых в муниципальной программе основных положений по развитию транспортной системы Новосильского района, характера действия внешних факторов, влияющих на достижение цели, решение задач и реализацию приоритетов муниципальной программы, а также от стартовых условий развития транспортной системы Новосильского района.

В качестве основных рисков, связанных с реализацией муниципальной программы, рассматриваются:

значительный рост тарифов и цен на поставку энергоресурсов, сырья и материалов;

увеличение дефицита кадров в транспортной отрасли;

возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования.

Для минимизации рисков при реализации муниципальной программы планируется использовать систему управлениями рисками, которая будет включать в себя:

выявление наиболее критичных объектов транспортной инфраструктуры и причин снижения качества транспортного обслуживания;

определение и оценку рисков;

разработку программ, связанных с повышением качества транспортного обслуживания;

определение эффективности применения системы управления рисками.

## 12. Порядок и методика оценки эффективности

муниципальной программы

Экономический эффект расходов образуется в результате проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог.

К 2018 году будет значительно сокращен разрыв между фактическими требуемыми расходами на ремонт автодорог, в дальнейшем их ремонт и содержание будут выполняться в соответствии с межремонтными сроками, что обеспечит сохранность существующей сети дорог и соответствие их транспортно-эксплуатационных показателей нормативам.

Уровень развития и техническое состояние дорожной сети оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие страны, воздействуя как на макроэкономическую, так и на микроэкономическую сферы, поэтому при оценке экономической эффективности использован ряд показателей, характеризующих результаты воздействия состояния автодорог на различные показатели экономики и социальную сферу.

Эффективность всех расходов достигается за счет выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту автодорог.

Для оценки эффективности использованы 3 группы показателей:

1) транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от улучшения дорожных условий в виде снижения себестоимости перевозок и сокращения потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности;

2) социально-экономический эффект, в связи с повышением удобства и безопасности сообщения, сокращением времени пребывания в пути, снижением потерь от дорожно-транспортных происшествий, сокращением экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую среду;

3) внетранспортный экономический эффект в других отраслях экономики вследствие активизации предпринимательской деятельности, повышения сохранности грузов и сокращения времени их доставки.

Оценкой социально-экономической эффективности в развитии пассажирского транспорта общего пользования послужат формирование устойчивой сети пассажирского сообщения в Новосильском районе и удовлетворение спроса населения на пассажирские перевозки.

Кроме того, условием достижения цели и задач муниципальной программы является сокращение числа погибших и раненых в ДТП. Реализация программных мероприятий создаст условия для снижения уровня травматизма людей в ДТП, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

Реальное снижение социально-экономического ущерба будет значительно больше, так как в приведенном расчетном показателе величины ущерба не учитываются косвенные убытки:

ущерб от повреждения грузов и последующего простоя при ремонте автотранспортных средств;

расходы, связанные с расследованием ДТП и возмещением убытков;

невостребованная часть страхового возмещения за транспортное средство;

ущерб от повреждения дорожных сооружений.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере занятости населения, на рынке труда.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

степень соответствия фактических затрат районного и (или) областного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования средств районного и областного бюджетов) и эффективности использования средств районного и (или) областного бюджетов (оценка экономической эффективности достижения результатов).

1. Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Tfi

Ei= --- х 100%, где:

Tpi

Ei - степень достижения i-показателя муниципальной программы (%);

Tfi - фактическое значение показателя;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

2. Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

n

SUM Ei

i=1

E = ------- х 100%, где

n

E - результативность реализации муниципальной программы (%);

n - количество показателей государственной программы.

3. Коэффициент полноты использования средств субсидий, выделяемых из областного бюджета по каждому показателю муниципальной программы, определяется по следующей формуле:

Kpsi = Cfsi / Cpsi, где:

Kpsi - коэффициент полноты использования средств субсидий из областного бюджета i-показателя муниципальной программы;

Cfsi - сумма средств субсидий из областного бюджета, израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;

Cpsi - сумма средств субсидий из областного бюджета, полученная на реализацию i-показателя муниципальной программы.

4. Коэффициент полноты использования средств районного бюджета по каждому показателю муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Kpoi = Cfoi / Cpoi, где:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств районного бюджета i-показателя муниципальной программы;

Cfoi - сумма средств районного бюджета, израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, полученная из районного бюджета на реализацию i-показателя муниципальной программы.

5. Коэффициент полноты использования средств областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Kp = Kps + Kpo, где:

Kp - коэффициент полноты использования средств областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы;

Kps - коэффициент полноты использования средств субвенции из областного бюджета;

Kpo - коэффициент полноты использования средств районного бюджета.

6. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых в виде субсидий из областного бюджета, определяется по следующей формуле:

(Cfsi : Cpsi) х 100%

Kesi = ---------------------, где:

(Tfi : Tpi) х 100%

Cfsi - сумма средств, выделяемых в виде субсидий из областного бюджета, израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;

Cpsi - сумма средств, выделяемых в виде субсидий из областного бюджета, запланированная к расходованию i-показателя муниципальной программы;

Тfi - фактический уровень достижения целевого i-показателя муниципальной программы;

Tpi - плановый уровень достижения i-показателя муниципальной программы.

7. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из районного бюджета, определяется по следующей формуле:

(Cfoi : Cpoi) х 100%

Keoi = --------------------, где:

(Tfi : Tpi) х 100%

Cfoi - сумма средств, выделяемых из районного бюджета, израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, выделяемых из районного бюджета, запланированная к расходованию i-показателя муниципальной программы;

Тfi - фактический уровень достижения целевого i-показателя муниципальной программы;

Tpi - плановый уровень достижения i-показателя муниципальной программы.

8. Коэффициент эффективности использования средств областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Ke = Kesi + Keoi, где:

Ke - коэффициент эффективности использования средств областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы;

Kesi - коэффициент эффективности использования средств субвенции из областного бюджета;

Keoi - коэффициент эффективности использования средств районного бюджета.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы делается на основании следующих показателей:

| Вывод об эффективности реализации государственной программы | Показатели оценки эффективности реализации государственной программы (мероприятий государственной программы) |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Подготовка отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом архитектуры и градостроительства  по итогам года в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Новосильского района Орловской области от 07 октября 2013 года N 288 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ".

### Приложение 1

к муниципальной программе

Развитие транспортной системы в Новосильском районе Орловской области

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базо- вый пока- затель (2023 год) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах района, соответствующих допустимым нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям | км / Всего дорог 234,787 км/ | 135,57км | 133 | 129 | 130,7 | 131,8 | 130,73 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих допустимым нормативным требованиям | % от общей протяженности автомобильных дорог районного значения | 57,743 | 56,647 | 55,190 | 55,683 | 56,176 | 55,683 |
| 3 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | км |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Протяженность/площадь отремонтированных автодорог общего пользования местного значения в границах района | км /м2 | 3,394км | 8,90563 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |

### Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы в Новосильском районе Орловской области"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

| N | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение Новосильского районного Совета народных депутатов от 27 декабря 2013 г. | Порядок формирования и использования дорожного фонда Новосильского района | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Новосильского района | Действует |
| 2 | Постановление администрации района №334 от 15.10.2014г | О порядке содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Новосильского района | Действует |

### Приложение 4

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы в Новосильском районе Орловской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) по годам реализации: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вед. | РП | ЦСт | ВР | всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в Новосильском районе Орловской области» | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) |  |  |  |  | 166639,51649 | 46250,41746 | 28901,49903 | 29145,600 | 31000 | 31342 |
|  | Содержание автомобильных дорог местного значения | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200119008. 5200219008 | 244 | 18084,20505 | 6531,55046 | 2979,27681 | 2873,37778 | 2700 | 3000 |
|  | Кредиторская задолженность | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200119008 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизация дорог | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200119008 | 244 | 2920 | 500 | 700 | 550 | 570 | 600 |
|  | Ремонт дорог местного значения | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200119008, 5200219008,5200290550 | 244 | 16500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
|  | Капитальный ремонт участка а/д по ул. Коммунаров в г. Новосиль Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200270410, 5200290410 | 243 | 5418,298 | 5418,298 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка а/д ул. Карла Маркса г. Новосиль Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200270410, 5200290410 | 243 | 15912,380 | 15912,380 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка а/д. ул. Чкалова г. Новосиль Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200270410, 5200290410 | 243 | 1000,000 | 1000,000 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт тротуара по ул. Карла Маркса г. Новосиль и прилегающего участка а/д по ул. Коммунаров Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200270410, 5200290410 | 243 | 11061,08 | 11061,08 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка а/д по ул. Садовая в д. Чернышено, Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200270410, 5200290410 | 243 | 2827,109 | 2827,109 |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пригородная в д. Чернышено, Прудовского сельского поселения Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200290550, 5200270550 | 244 | 10093,20303 |  | 10093,20303 |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги д. Одинок-с. Глубки | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200290550, 5200270550 | 244 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |
|  | Ремонт ул. Мира г. Новосиль | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200290550, 5200270550 | 244 | 7129,01919 |  | 7129,01919 |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения по пер. Розы Люксембург г. Новосиль | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200290550, 5200270550 | 244 | 2979,79798 |  |  | 2979,79798 |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сорочий Мост д. Сорочий Мост | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200290550, 5200270550 | 244 | 9090,90909 |  |  | 9090,90909 |  |  |
|  | Ремонт а/д д. Подъяковлево Голунского с/п Новосильского района | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200290550, 5200270550 | 244 | 10151,515115 |  |  | 10151,51515 |  |  |
|  | Ремонт а/д Ямская Слобода ул. Новая Зареченское с/п | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200290550, 5200270550 | 244 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |
|  | Ремонт ул. Мира г. Новосиль Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200290550, 5200270550 | 244 | 8000 |  |  |  | 8000 |  |
|  | Ремонт ул. Коммунаров г. Новосиль | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200290550, 5200270550 | 244 | 11230 |  |  |  | 11230 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги "Орел-Ефремов"- д. Лужки | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200290550, 5200270550 | 244 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |
|  | Ремонт участка ул. Октябрьская г. Нвосиль | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200290550, 5200270550 | 244 | 7000 |  |  |  |  | 7000 |
|  | Ремонт автомобильной дороги в с. Малые ул. Школьная Пруды Прудовского с/п | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 001 | 0409 | 5200290550, 5200270550 | 244 | 7242 |  |  |  |  | 7242 |

### Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы в Новосильском районе Орловской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В НОВОСИЛЬСКОМ РАЙОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Показатели | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципалньой программы, подпрограммы, основногомероприяти, главные распорядители средств районного бюджета | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| мощность, км/м2 | "Развитие транспортной системы в Новосильском районе | всего | 166639,51649 | 46250,41746 | 28901,49903 | 29145,60000 | 31000,00000 | 31342,00000 |
|  |  | областной бюджет | 125579,85725 | 33579,85725 | 22000,00000 | 22000,00000 | 24000,00000 | 24000,00000 |
|  |  | районный бюджет | 41059,65924 | 12670,56021 | 6901,49903 | 7145,60000 | 7000,00000 | 7342,00000 |
| 234,787 км | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 18084,20505 | 6531,55046 | 2979,27681 | 2873,37778 | 2700,00000 | 3000,00000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | районный бюджет | 18084,20505 | 6531,55046 | 2979,27681 | 2873,37778 | 2700,00000 | 3000,00000 |
|  | Кредиторская задолженность | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |
|  |  | районный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизация дорог | всего | 2920,00000 | 500,00000 | 700,00000 | 550,00000 | 570,00000 | 600,00000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | районный бюджет | 2920,00000 | 500,00000 | 700,00000 | 550,00000 | 570,00000 | 600,00000 |
| 15,0км | Ремонт дорог местного значения | всего | 16500,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 | 3500,00000 | 3500,00000 | 3500,00000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | районный бюджет | 16500,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 | 3500,00000 | 3500,00000 | 3500,00000 |
| 0,608км | Капитальный ремонт участка а/д по ул. Коммунаров в г. Новосиль Орловской области | всего | 5418,29800 | 5418,29800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 5364,11500 | 5364,11500 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 54,18300 | 54,18300 |  |  |  |  |
| 1,940км | Капитальный ремонт участка а/д ул. Карла Маркса г. Новосиль Орловской области | всего | 15912,38000 | 15912,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 15753,25600 | 15753,25600 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 159,12400 | 159,12400 |  |  |  |  |
| 0,172км | Капитальный ремонт участка а/д. ул. Чкалова г. Новосиль Орловской области | всего | 1000,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 882,62900 | 882,62900 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 117,37100 | 117,37100 |  |  |  |  |
| 4.88563км | Капитальный ремонт тротуара по ул. Карла Маркса г. Новосиль и прилегающего участка а/д по ул. Коммунаров Орловской области | всего | 11061,08000 | 11061,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 9877,69233 | 9877,69233 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1183,38767 | 1183,38767 |  |  |  |  |
| 1,300км | Капитальный ремонт участка а/д по ул. Садовая в д. Чернышено, Новосильского района Орловской области | всего | 2827,10900 | 2827,10900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 1702,16492 | 1702,16492 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1124,94408 | 1124,94408 |  |  |  |  |
| 1,12км | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пригородная в д. Чернышено, Прудовского сельского поселения Новосильского района Орловской области | всего | 10093,20303 | 0,00000 | 10093,20303 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 9992,27100 |  | 9992,27100 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,93203 |  | 100,93203 |  |  |  |
| 0,82км | Ремонт автомобильной дороги д. Одинок-с. Глубки | всего | 5000,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 4950,00000 |  | 4950,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 50,00000 |  | 50,00000 |  |  |  |
| 0,752км | Ремонт ул. Мира г. Новосиль | всего | 7129,01919 | 0,00000 | 7129,01919 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 7057,72900 |  | 7057,72900 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 71,29019 |  | 71,29019 |  |  |  |
| 0,25км | Ремонт автомобильной дороги местного значения по пер. Розы Люксембург г. Новосиль | всего | 2979,79798 | 0,00000 | 0,00000 | 2979,79798 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 2950,00000 |  |  | 2950,00000 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 29,79798 |  |  | 29,79798 |  |  |
| 1.105км | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сорочий Мост д. Сорочий Мост | всего | 9090,90909 | 0,00000 | 0,00000 | 9090,90909 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 9000,00000 |  |  | 9000,00000 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 90,90909 |  |  | 90,90909 |  |  |
| 0.785км | Ремонт а/д д. Подъяковлево Голунского с/п Новосильского района | всего | 10151,51515 | 0,00000 | 0,00000 | 10151,51515 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 10050,00000 |  |  | 10050,00000 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 101,51515 |  |  | 101,51515 |  |  |
| 0.670км | Ремонт а/д Ямская Слобода ул. Новая Зареченское с/п | всего | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 4950,00000 |  |  | 0,00000 | 4950,00000 |  |
|  |  | районный бюджет | 50,00000 |  |  |  | 50,00000 |  |
| 0.350км | Ремонт ул. Мира г. Новосиль Орловской области | всего | 8000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 8000,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 7920,00000 |  |  | 0,00000 | 7920,00000 |  |
|  |  | районный бюджет | 80,00000 |  |  |  | 80,00000 |  |
| 0.709км | Ремонт ул. Коммунаров г. Новосиль | всего | 11230,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11230,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 11130,00000 |  |  | 0,00000 | 11130,00000 |  |
|  |  | районный бюджет | 100,00000 |  |  | 0,00000 | 100,00000 |  |
| 3.450км | Ремонт автомобильной дороги "Орел-Ефремов"- д. Лужки | всего | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 |
|  |  | областной бюджет | 9900,00000 |  |  | 0,00000 |  | 9900,00000 |
|  |  | районный бюджет | 100,00000 |  |  | 0,00000 |  | 100,00000 |
| 0,450км | Ремонт участка ул. Октябрьская г. Нвосиль | всего | 7000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 |
|  |  | областной бюджет | 6930,00000 |  |  | 0,00000 |  | 6930,00000 |
|  |  | районный бюджет | 70,00000 |  |  | 0,00000 |  | 70,00000 |
| 0,870км | Ремонт автомобильной дороги в с. Малые ул. Школьная Пруды Прудовского с/п | всего | 7242,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 7242,00000 |
|  |  | областной бюджет | 7170,00000 |  |  | 0,00000 |  | 7170,00000 |
|  |  | районный бюджет | 72,00000 |  |  | 0,00000 |  | 72,00000 |