УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

__________________Ю.В. Трусов

«____»_______2020 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018-2024 году»

Отчетный период – 2019 год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел ЖКХ и благоустройства территорий | _______________ | А. М. Гнедов |

Отчёт подготовил:

| Начальник отдела и благоустройства территорий |  | А.М. Гнедов |
| --- | --- | --- |

Дата составления отчета –  27 февраля 2020 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018-2024 году»

за 2019 год

- Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2019 году

В 2019 году в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018-2024 году», утвержденной постановлением администрации  Новосильского района от 25 февраля 2019 года № 46 (далее – программа), вносились изменения согласно:

- постановлению администрации Новосильского района от 5 ноября 2019 года № 288 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018-2024 году» в связи с корректировкой объемов финансирования и изменениями в перечне дворовых и общественных территорий.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2019 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

- Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2019 году в рамках муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018-2024 году» осуществлялись следующие мероприятия:

- Формирование и реализации конкретных мероприятий по вовлечению в благоустройство дворовых территорий (информационных компаний, «субботников», конкурсов среди жителей);

- Благоустройство мест массового пребывания людей «Ремонт общественной территории по программе формирование современной городской по адресу г. Новосиль, ул. Урицкого (городской парк)» 2-ая очередь, общей стоимостью 1611,809 тыс. руб. Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме - 871,13851 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 8,79938 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета; 731,87111 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Новосиль.

- Благоустройство дворовой территории «Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 39Б по ул. 348 Стрелковой дивизии в г. Новосиль Орловской области», общей стоимостью 1017,137 тыс. руб. Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме - 348,71171 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 3,52234 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета; 654,73138 тыс. руб. - за счет средств дорожного фонда Орловской области; 10,17157 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Новосиль.

- Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов,  бюджета города Новосиль, на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

      - Степень реализации программы = кол-во выполненных мероприятий в полном объёме/ количество мероприятий запланированных.

Степень реализации программы = 2/2= 1.

      - Степень соответствия запланированному уровню затрат = фактические расходы/плановые расходы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат=

= 2628,946/2686,90332= 0,98.

3. Эффективность использования средств бюджета = Степень реализации программы/Степень соответствия запланированному уровню затрат.

Эффективность использования средств бюджета = 1/0,98=1,02.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2020 году в рамках муниципальной программы запланировано благоустройство одной общественной территории «Сквер Победы» ул. Карла Маркса 39 и одной дворовой территории ул. Карла Маркса д. 86.

Форма 1 к Годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018-2022 году»

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м | 225 | 62152 | 62152 |  |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0,2 | 66,87 | 66,87 |  |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 1 | 1 |  |
| 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 5,4 | 2,7 | 2,7 |  |
| 6 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 4,9 | 3,7 | 3,7 |  |

### Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018-2024 году»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Благоустройство мест массового пребывания людей | Администрация Новосильского района | 2019 | 2019 | «Ремонт общественной территории по программе формирование современной городской по адресу г. Новосиль, ул. Урицкого (городской парк)» 2-ая очередь | «Ремонт общественной территории по программе формирование современной городской по адресу г. Новосиль, ул. Урицкого (городской парк)» 2-ая очередь |  |
| Благоустройство дворовых территорий | Администрация Новосильского района | 2019 | 2019 | «Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 39Б по ул. 348 Стрелковой дивизии в г. Новосиль Орловской области» | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 39Б по ул. 348 Стрелковой дивизии в г. Новосиль Орловской области» |  |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Новосиль

на реализацию муниципальной  программы

«муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018-2024 году»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вед | РП | ЦСт | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года | Кассовое исполнение | Освоение |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018-2024 году» | Всего | X | X | X | X | 500,0 | 800,0 | 742,04268 | 742,04268 |
|  |  | Администрация Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Благоустройство мест массового пребывания людей |  | 002 | 0503 | П10F255550 | 244 |  | 8,88826 | 8,88826 | 8,88826 |
|  |  |  | 002 | 0505 | П100019001 | 244 |  | 731,11174 | 722,98285 | 722,98285 |
| Мероприятие 3 | Благоустройство дворовых территорий |  | 002 | 0503 | П10F255550 | 244 |  | 6,61345 | 6,61345 | 6,61345 |
|  |  |  | 002 | 0409 | П100073180 | 244 |  | 3,55812 | 3,55812 | 3,55812 |
|  |  |  | 002 | 0505 | П100019001 | 244 |  | 49,82843 | 0 | 0 |

### Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджета

города Новосиль

на реализацию целей муниципальной  программы

«муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018-2024 году»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | По муниципальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 2018-2022 году» | всего | 2686,90332 | 2628,946 |
|  |  | федеральный бюджет | 1219,85022 | 1219,85022 |
|  |  | областной бюджет | 12,32172 | 12,32172 |
|  |  | областной бюджет из дорожного фонда | 654,73138 | 654,73138 |
|  |  | бюджет города Новосиль | 800,0 | 742,04268 |
| Мероприятие 2 | Благоустройство мест массового пребывания людей | всего | 1619,93789 | 1611,809 |
|  |  | федеральный бюджет | 871,13851 | 871,13851 |
|  |  | областной бюджет | 8,79938 | 8,79938 |
|  |  | бюджет города Новосиль | 740,0 | 731,87111 |
| Мероприятие 3 | Благоустройство дворовых территорий | всего | 1066,96543 | 1017,137 |
|  |  | федеральный бюджет | 348,71171 | 348,71171 |
|  |  | областной бюджет | 3,52234 | 3,52234 |
|  |  | областной бюджет из дорожного фонда | 654,73138 | 654,73138 |
|  |  | бюджет города Новосиль | 60,0 | 10,17157 |