УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

__________________Ю.В. Трусов

«____»_______2024 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории города Новосиль»

Отчетный период – 2023 год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел ЖКХ и благоустройства территорий | _______________ | А. М. Гнедов |

Отчёт подготовил:

| Начальник отдела и благоустройства территорий |  | А.М. Гнедов |
| --- | --- | --- |

Дата составления отчета –  29 февраля 2024 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль»

за 2023 год

- Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2023 году

В 2022 году в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль», утвержденной постановлением администрации  Новосильского района от 25 февраля 2019 года № 46 (далее – программа), вносились изменения согласно:

- постановлению администрации Новосильского района от 17 января 2023 года № 18 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль» в связи с внесением изменений в наименование муниципальной программы и изложением муниципальной программы в новой редакции.

- постановлению администрации Новосильского района от 18 августа 2023 года № 393 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль» в связи с корректировкой объемов финансирования и включения территорий для благоустройства в 2024 год.

- постановлению администрации Новосильского района от 31 ноября 2023 года № 578 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль» в связи с корректировкой объемов финансирования и включения территории для благоустройства в 2024 год.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2023 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

- Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2023 году в рамках муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль» осуществлялись следующие мероприятия:

- Формирование и реализации конкретных мероприятий по вовлечению в благоустройство дворовых территорий (информационных компаний, «субботников», конкурсов среди жителей);

- Благоустройство мест массового пребывания людей «Благоустройство общественной территории - Детская игровая площадка ул. Свободы вблизи д. 38, г. Новосиль Орловской области» общей стоимостью 735,098 тыс. руб. Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме – 433,48262 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 4,37861 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета; 297,23677 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Новосиль.

- Благоустройство дворовой территории «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №80, расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, г. Новосиль Орловской области», общей стоимостью 1742,421 тыс. руб. Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме – 646,62616 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета; 6,53158 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета; 1071,83905 тыс. руб. - за счет средств дорожного фонда Орловской области; 17,42421 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Новосиль. Изготовление проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий ул. Карла Маркса 84 и благоустройство общественной территории «Стадион» по адресу: ул. Луначарского,  10а г. Новосиль Орловской области общей стоимостью 140 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Новосиль.

- Благоустройство общественной территории в рамках проекта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Благоустройство Городского сквера (территория ограниченная ул. Карла Маркса и ул. Пролетарская, благоустройство пешеходных путей с устройством видовой площадки по ул. Октябрьская, Благоустройство Городского спуска к общественной территории пляжа и берега реки Зуша в рамках проекта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Васильковая гавань», общей стоимостью 3360,11183 тыс. руб. Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме 3360,11183 тыс. руб. за счет средств бюджета города Новосиль.  Выполнены инженерные изыскания по проекту «Феникс», технологическое присоединение к электросетям для реализации проекта «Феникс», авансирование разработки рабочей документации по проекту «Феникс» на общую сумму 584,42605 тыс. руб. за счет средств бюджета города Новосиль.

- Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов,  бюджета города Новосиль, на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

      - Степень реализации программы = кол-во выполненных мероприятий в полном объёме/ количество мероприятий запланированных.

Степень реализации программы = 4/4= 1.

      - Степень соответствия запланированному уровню затрат = фактические расходы/плановые расходы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат=

= 6562,05688/8862,85802= 0,7404.

3. Эффективность использования средств бюджета = Степень реализации программы/Степень соответствия запланированному уровню затрат.

Эффективность использования средств бюджета = 1/0,7404=1,35.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2024 году в рамках муниципальной программы запланировано благоустройство общественной территории - «Стадион» по адресу: ул. Луначарского,  10а г., благоустройство общественной территории - пересечение ул. Карла Маркса и ул. Коммунаров г. Новосиль в рамках проекта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях "Феникс" и дворовой территории ул. Карла Маркса д. 84.

Форма 1 к Годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль»

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 2 | 2 |  |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м | 0 | 11600 | 11600 |  |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 5,4 | 2,7 | 2,7 |  |

### Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Благоустройство мест массового пребывания людей | Администрация Новосильского района | 2023 2023 | 2023 2023 | «Благоустройство общественной территории - Детская игровая площадка ул. Свободы вблизи д. 38, г. Новосиль Орловской области» | «Благоустройство общественной территории - Детская игровая площадка ул. Свободы вблизи д. 38, г. Новосиль Орловской области» |  |
| Благоустройство дворовых территорий | Администрация Новосильского района | 2023 2023 | 2023 2023 | «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №80, расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, г. Новосиль Орловской области» | «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов№76 и 76 А по ул. Карла Маркса, г. Новосиль Орловской области» |  |
| Благоустройство мест массового пребывания людей | Администрация Новосильского района | 2022 2023 | 2022 2023 | «Благоустройство Городского сквера (территория ограниченная ул. Карла Маркса и ул. Пролетарская, благоустройство пешеходных путей с устройством видовой площадки по ул. Октябрьская, Благоустройство Городского спуска к общественной территории пляжа и берега реки Зуша в рамках проекта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Васильковая гавань» | Благоустройство Городского сквера (территория ограниченная ул. Карла Маркса и ул. Пролетарская, благоустройство пешеходных путей с устройством видовой площадки по ул. Октябрьская, Благоустройство Городского спуска к общественной территории пляжа и берега реки Зуша в рамках проекта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Васильковая гавань» |  |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Новосиль

на реализацию муниципальной  программы

«муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вед | РП | ЦСт | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 года | Кассовое исполнение | Освоение |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль» | Всего | X | X | X | X | 6700,0 | 6700 | 4399,19886 | 4399,19886 |
|  |  | Администрация Новосильского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Благоустройство мест массового пребывания людей |  | 002 | 0503 | П10F255550 | 244 |  | 4,42284 | 4,42284 | 4,42284 |
|  |  |  | 002 | 0503 | П100019001 | 244 |  | 295,57716 | 292,81393 | 292,81393 |
| Мероприятие 3 | Благоустройство дворовых территорий |  | 002 | 0503 | П10F255550 | 244 |  | 6,59755 | 6,59755 | 6,59755 |
|  |  |  | 002 | 0409 | П100073180 | 244 |  | 10,82666 | 10,82666 | 10,82666 |
|  |  |  | 002 | 0503 | П100019001 | 244 |  | 182,57579 | 140,0 | 140,0 |
| Мероприятие 5 | Благоустройство общественной территории в рамках проекта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | 002 | 0505 | П100019001 | 244 |  | 6200 | 3944,53788 | 3944,53788 |

### Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджета

города Новосиль

на реализацию целей муниципальной  программы

«муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | По муниципальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль» | всего | 8862,85802 | 6562,05688 |
|  |  | федеральный бюджет | 1080,10878 | 1080,10878 |
|  |  | областной бюджет | 10,91019 | 10,91019 |
|  |  | областной бюджет из дорожного фонда | 1071,83905 | 1071,83905 |
|  |  | бюджет города Новосиль | 6700 | 4399,19886 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Благоустройство мест массового пребывания людей | всего | 737,861123 | 735,098 |
|  |  | федеральный бюджет | 433,48262 | 433,48262 |
|  |  | областной бюджет | 4,37861 | 4,37861 |
|  |  | бюджет города Новосиль | 300 | 297,23677 |
| Мероприятие 3 | Благоустройство дворовых территорий | всего | 1924,99679 | 1882,421 |
|  |  | федеральный бюджет | 646,62616 | 646,62616 |
|  |  | областной бюджет | 6,53158 | 6,53158 |
|  |  | областной бюджет из дорожного фонда | 1071,83905 | 1071,83905 |
|  |  | бюджет города Новосиль | 200 | 157,42421 |
| Мероприятие 5 | Благоустройство общественной территории в рамках проекта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Васильковая гавань» | всего | 6200 | 3944,53788 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет из дорожного фонда | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города Новосиль | 6200 | 3944,53788 |