УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

__________________Ю.В. Трусов

«____»_______2021 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Новосильском районе

(2019-2023 гг.)»

Отчетный период – 2020 год

Годовой отчет согласован:

| Соисполнители муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле |  | Т. Н. Лазарева |

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел архитектуры и градостроительства | _______________ | О. Н. Гнедова |

Дата составления отчета –  15.03. 2021 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новосильском районе(2019-2023 годы)»

за 2020 год

- Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2020 году

В 2020 году в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)», утвержденной постановлением администрации  Новосильского района от 15 октября 2018 года № 294 (далее –программа), вносились изменения согласно:

- Постановлениям  администрации Новосильского района от 02.03.2020 г №61, от 23.06.2020г №170, от 16.12.2020г. №371 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Новосильском районе( 2019-2023годы)» в связи с корректировкой объемов финансирования.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2020 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

- Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2020 году в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог (2019-2023 годы» осуществлялись следующие мероприятия:

- Выполнены мероприятия по содержанию дорог на сумму –2183,846тыс. руб.;

- Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Свободы. Новосиль Новосильского района Орловской области (тротуар) общей стоимостью 1 189,847 тыс. руб.   Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме 1177,949 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 11,898тыс. руб.  – за счет средств районного бюджета;

- Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Луначарского г. Новосиль общей стоимостью 4 323,007 тыс. руб. Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме 4279,776тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 43,231тыс. руб.  – за счет средств районного бюджета;

- Ремонт автомобильной дороги по проезду Спортивный и примыкающих к нему  ул. Пушкина, ул. Березовая, ул. Садовая, ул. Урицкого в г. Новосиль общей стоимостью 5 754,995  тыс. руб. Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме 5 697,445тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 57,55 тыс. руб.  – за счет средств районного бюджета;

- Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Ленина г. Новосиль Новосильского района Орловской области общей стоимостью 2770,309 тыс. руб. Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме 2742,605 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 27,704тыс. руб.  – за счет средств районного бюджета;

- Ремонт участка автодороги по ул.Горбатова в с. Вяжи-Заверх Новосильского района, Орловской обл. общей стоимостью 1 374,878 тыс. руб.  Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме 1326,13тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 48,748 тыс. руб.  – за счет средств районного бюджета;

- Ремонт участка а/дороги по ул. Панюшкина г. Новосиль Орловской области, общей стоимостью1372,230 тыс. руб. Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме1358,508 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 13,722 тыс. руб.  – за счет средств районного бюджета;

- Ремонт участков автомобильной дороги д. Одинок Новосильского района Орловской области общей стоимостью 4 833,153тыс. руб. Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме 4784,822 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 48,331 тыс. руб.  – за счет средств районного бюджета;

- Ремонт участков автомобильной дороги д. Мужиково Прудовского с/п Новосильского района Орловской области общей стоимостью 996,710 тыс. руб. Работы  выполнены в полном объеме, произведена оплата в сумме 597,765 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 398,71 тыс. руб.  – за счет средств районного бюджета

- Изготовление сметной документации на ремонт автомобильных дорог общей стоимостью 256,200тыс. руб.;

- Ремонт автомобильных дорог местного значения (с. Чулково, ул. Урицкого г. Новосиль)- общей стоимостью – 1321,466 тыс.руб., работы выполнены  в полном объеме, произведена оплата в сумме 1321,46645 тыс. руб.

- Погашена кредиторская задолженность за 2019г. в размере383,969 тыс. руб.

- Результаты использования бюджетных ассигнований  районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

      - Степень реализации программы = кол-во выполненных мероприятий в полном объёме/ количество мероприятий запланированных.

Степень реализации программы = 12/12= 1.

      - Степень соответствия запланированному уровню затрат = фактические расходы/плановые расходы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат=

= 26 760,375/30 835,298= 0,86.

3. Эффективность использования средств бюджета = Степень реализации программы/Степень соответствия запланированному уровню затрат.

Эффективность использования средств бюджета = 1/0,86=1,16.

4. Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) = индикатор, фактически достигнутый/ индикатор, плановое значение

Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) = (115,790/115,790+(2,803/2,803*13 478,27/13 478,27)+1/1)/3=1

- Оценка эффективности программы= степень достижения плановых значений показателя (индикатора) * эффективность использования средств бюджета

Оценка эффективности программы= 1 * 1,16 = 1,16

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2019 году программа высокоэффективная (1,07).

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальнойпрограммы

В 2021 году, необходимо - проведение  ремонта автомобильных дорог местного значения:  Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Заречная ул. Молодежная с.Заречье Новосильского района Орловской области, Ремонт автомобильной дороги по адресу: ул. Соколова, пер. Панюшкина, пер. Соколова, ул. Чкалова г. Новосиль, Орловская область, Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Сорочий Мост (ул. Садовая) Новосильского района, Орловской обл. Ремонт  автомобильной дороги местного значения по адресу ул. Образцовая с.Воротынцево Новосильского района Орловской области, Ремонт автомобильной дороги по ул. К.И. Петрова и примыкающих к ней участков ул. Пролетарской, ул. 348 стрелковой дивизии г. Новосиль Орловской области, Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Урицкого в г. Новосиль Орловской области. Ремонт участка автомобильной дороги «Новосиль-Петушки»-п. Пенькозавод с 0+000 по 1+000 Новосильского района Орловской области, Ремонт участка автомобильной дороги в с. Кирики Хворостянского с/п Новосильского района Орловской области.

Форма 1 к Годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в   Новосильском районе (2019-2023 гг.)»

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щийотчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог (2019-2023 годы)» |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах района, соответствующих допустимым нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям | км Всего дорог 202,933 | 31.590 | 115,790 | 115,790 |  |
| 3 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения в границах района | Км/ м2 | 4,808 | 13 478,27м22,803км | 13 478,27м22,803км |  |
| 5 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на сети дорог общего пользования из-за сопутствующих дорожных условий | % от уровня прошедшего периода | 1 | 1 | 1 |  |

### Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

в Новосильском районе (2019-2023 годы)»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог (2019-2023гг.)» |
| Содержание автомобильных дорог | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 2019-2023 | 2020 | Содержание автомобильных дорог общей протяженностью 202.933 км | Содержание автомобильных дорог общей протяженностью 202,933 км |  |
| Кредиторская задолженность | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, и градостроительства) | 2020 | 2020 | Погашение задолженности 383,969 руб | Погашение задолженности 383,969 руб |  |
| Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизации дорог | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, и градостроительства) | 2019-2023 | 2020 | Изготовление 6 смет | Изготовление 6 смет |  |
| Ремонт дорог местного значения | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 2019-2023 | 2020 | Ремонт а/д протяженностью 1,230 км | Ремонт а/д протяженностью 1,230 км |  |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Свободы. Новосиль Новосильского района Орловской области (тротуар) | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 2020 | 2020 | Ремонт а/д протяженностью 0,468км | Ремонт а/д протяженностью 0,468 км |  |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Луначарского г. Новосиль | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 2020 | 2020 | Ремонт а/дорог протяженностью 0,780км | Ремонт а/дорог протяженностью 0,780 км |  |
| Ремонт автомобильной дороги по проезду Спортивный и примыкающих к нему ул. Пушкина, ул. Березовая, ул. Садовая, ул. Урицкого в г. Новосиль | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 2020 | 2020 | Ремонт а/дорог протяженностью 8 951,69 м2 | Ремонт а/дорог протяженностью 8 951,69 м2 |  |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Ленина г. Новосиль Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 2020 | 2020 | Ремонт а/дорог протяженностью 0,881к м | Ремонт а/дорог протяженностью 0,881км |  |
| Ремонт участка автодороги по ул.Горбатова в с. Вяжи-Заверх Новосильского района, Орловской обл. | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 2020 | 2020 | Ремонт а/дорог протяженностью 0,317к м | Ремонт а/дорог протяженностью 0,317км |  |
| Ремонт участка а/дороги по ул. Панюшкина г. Новосиль Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 2020 | 2020 | Ремонт а/дорог протяженностью 1,070к м | Ремонт а/дорог протяженностью 1,070к м |  |
| Ремонт участков автомобильной дороги д. Одинок Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 2020 | 2020 | Ремонт а/дорог протяженностью 4526,51 м2 | Ремонт а/дорог протяженностью 4526,51 м2 |  |
| Ремонт участков автомобильной дороги д. Мужиково Прудовского с/п Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ) | 2020 | 2020 | Ремонт а/дорог протяженностью 0,235км,0,140км | Ремонт а/дорог протяженностью 0,235км,0,140км |  |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной  программы

«Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вед | РП | ЦСт | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | Кассовое исполнение | Освоение |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы» | Всего | X | X | X | X |  | 30835,298 | 29212,389 | 26760,375 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы: Отдел архитектуры и градостроительства | 001 | 0409 | 5200119008 | 244 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог |  | 001 005 001 | 0409 1403 0409 | 5200119008 П80019008 5200219008 | 244 540 244 |  | 6223,769 | 4635,860 | 2183,846 |
| Мероприятие 2 | Кредиторская задолженность |  | 001 | 0409 | 5200219008 | 244 |  | 383,969 | 383,969 | 383,969 |
| Мероприятие 3 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизации дорог |  | 001 | 0409 | 5200119008 | 244 |  | 256,200 | 256,200 | 256,200 |
| Мероприятие 4 | Ремонт дорог местного значения |  | 001 | 0409 | 5200119008 | 244 |  | 1321,466 | 1321,466 | 1321,466 |
| Мероприятие 5 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Свободы. Новосиль Новосильского района Орловской области (тротуар) |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 1189,847 | 1189,847 | 1189,847 |
| Мероприятие 6 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Луначарского г. Новосиль |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 4323,007 | 4323,007 | 4323,007 |
| Мероприятие 7 | Ремонт автомобильной дороги по проезду Спортивный и примыкающих к нему ул. Пушкина, ул. Березовая, ул. Садовая, ул. Урицкого в г. Новосиль |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 5754,995 | 5754,995 | 5754,995 |
| Мероприятие 8 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Ленина г. Новосиль Новосильского района Орловской области |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 2770,309 | 2770,309 | 2770,309 |
| Мероприятие 9 | Ремонт участка автодороги по ул.Горбатова в с. Вяжи-Заверх Новосильского района, Орловской обл. |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 1374,878 | 1374,878 | 1374,878 |
| Мероприятие 10 | Ремонт участка а/дороги по ул. Панюшкина г. Новосиль Орловской области |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 1372,230 | 1372,230 | 1372,230 |
| Мероприятие 11 | Ремонт участков автомобильной дороги д. Одинок Новосильского района Орловской области |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 4833,153 | 4833,153 | 4833,153 |
| Мероприятие 12 | Ремонт участков автомобильной дороги д. Мужиково Прудовского с/п Новосильского района Орловской области |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 1031,475 | 996,475 | 996,475 |

### Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной  программы

«Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | По муници пальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | « Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)»* | всего | 26889,40044 | 26760,37596 |
|  |  | областной бюджет | 21965,00000 | 21965,00000 |
|  |  | районный бюджет | 4924,40044 | 4795,37596 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | юридические лица | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 2312,87047 | 2183,84599 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | районный бюджет | 2312,87047 | 2183,84599 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | юридические лица | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 2 | Кредиторская задолженность | всего | 383,96952 | 383,96952 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 383,96952 | 383,96952 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 3 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизация дорог | всего | 256,20000 | 256,20000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | районный бюджет | 256,20000 | 256,20000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 4 | Ремонт дорог местного значения | всего | 1321,46645 | 1321,46645 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | районный бюджет | 1321,46645 | 1321,46645 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 5 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Свободы. Новосиль Новосильского района Орловской области (тротуар) | всего | 1189,84700 | 1189,84700 |
|  |  | областной бюджет | 1177,94900 | 1177,94900 |
|  |  | районный бюджет | 11,89800 | 11,89800 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 6 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Луначарского г. Новосиль | всего | 5754,99500 | 5754,99500 |
|  |  | областной бюджет | 5697,44500 | 5697,44500 |
|  |  | районный бюджет | 57,55000 | 57,55000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 7 | Ремонт автомобильной дороги по проезду Спортивный и примыкающих к нему ул. Пушкина, ул. Березовая, ул. Садовая, ул. Урицкого в г. Новосиль | всего | 2770,30900 | 2770,30900 |
|  |  | областной бюджет | 2742,60500 | 2742,60500 |
|  |  | районный бюджет | 27,70400 | 27,70400 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 8 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Ленина г. Новосиль Новосильского района Орловской области | всего | 4323,00700 | 4323,00700 |
|  |  | областной бюджет | 4279,77600 | 4279,77600 |
|  |  | районный бюджет | 43,23100 | 43,23100 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 9 | Ремонт участка автодороги по ул.Горбатова в с. Вяжи-Заверх Новосильского района, Орловской обл | всего | 1374,87800 | 1374,87800 |
|  |  | областной бюджет | 1326,13000 | 1326,13000 |
|  |  | районный бюджет | 48,74800 | 48,74800 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 10 | Ремонт участка а/дороги по ул. Панюшкина г. Новосиль Орловской области | всего | 1372,23000 | 1372,23000 |
|  |  | областной бюджет | 1358,50800 | 1358,50800 |
|  |  | районный бюджет | 13,72200 | 13,72200 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 11 | Ремонт участков автомобильной дороги д. Одинок Новосильского района Орловской области | всего | 4833,15300 | 4833,15300 |
|  |  | областной бюджет | 4784,82200 | 4784,82200 |
|  |  | районный бюджет | 48,33100 | 48,33100 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 12 | Ремонт участков автомобильной дороги д. Мужиково Прудовского с/п Новосильского района Орловской области | всего | 996,47500 | 996,47500 |
|  |  | областной бюджет | 597,76500 | 597,76500 |
|  |  | районный бюджет | 398,71000 | 398,71000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |