УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

__________________Ю.В. Трусов

«____»_______2023 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Новосильском районе

(2019-2023 гг.)»

Отчетный период – 2022 год

Годовой отчет согласован:

| Соисполнители муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле |  | Т. Н. Лазарева |

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел архитектуры и градостроительства | _______________ | О. Н. Гнедова |

Дата составления отчета –  01.03. 2023 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новосильском районе(2019-2023 годы)»

за 2022 год

- Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2022 году

В 2020 году в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)», утвержденной постановлением администрации  Новосильского района от 15 октября 2018 года № 294 (далее –программа), вносились изменения согласно:

- Постановлениям  администрации Новосильского района от 25.01.2021 г №19, от 08.07.2021г №232, от 25.10.2021г. №376 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Новосильском районе( 2019-2023годы)»,  в связи с корректировкой объемов финансирования.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2022 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

- Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2022 году в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог (2019-2023 годы» осуществлялись следующие мероприятия:

- Выполнены мероприятия по содержанию дорог на сумму –2360,198 руб.;

- Муниципальный контракт № 6-2022-р от 26 июля 2022г. «Ремонт автомобильной дороги по адресу: ул. Пионерская и примыкающие к ней ул. Панюшкина, ул. Лесная г. Новосиль Новосильского района Орловской области»  Цена Контракта составляет в текущих ценах 12 977 160 (Двенадцать миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч сто шестьдесят) рублей 30 копеек, за счёт средств Дорожного фонда Орловской области- 8649,224 руб. 00 коп., за счёт средств бюджета Новосильского района Орловской области- 4327,9363руб. 30 коп.

- - Муниципальный контракт № 14-2021-р от 20.09.2021г. «Ремонт автомобильной дороги «Б. Пруды- Хворостянка- Дворики»- д. Маслово и участка автомобильной дороги д. Маслово Новосильского района Орловской области». Цена Контракта составляет в текущих ценах 5 394 558 (Пять миллионов триста девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят восемь) руб. 80 коп., за счёт средств Дорожного фонда Орловской области- 5340,613руб. 00коп., за счёт средств бюджета Новосильского района Орловской области- 53,945руб. 80 коп.

- - Муниципальный контракт № 16-2021-р от 20.09.2021г. «Ремонт автомобильной дороги г. Новосиль- д. Чернышено 54-243 ОП МР 243Ч-26 Новосильского района Орловской области». Цена Контракта составляет в текущих ценах 8 046 208 (Восемь миллионов сорок шесть тысяч двести восемь) руб. 35 коп., за счёт средств Дорожного фонда Орловской области- 7 966,746 руб. 00 коп., за счёт средств бюджета Новосильского района Орловской области- 79,462 руб. 40 коп. Работы выполнены с значительными нарушениями. Объект не принят администрацией района. Затрачены денежные средства на аванс в размере 3 337 тыс. руб.

- Изготовление сметной документации на ремонт автомобильных дорог общей стоимостью 255,000 тыс. руб.;

- Результаты использования бюджетных ассигнований  районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

      - Степень реализации программы = кол-во выполненных мероприятий в полном объёме/ количество мероприятий запланированных.

Степень реализации программы = 4/5= 0,8.

      - Степень соответствия запланированному уровню затрат = фактические расходы/плановые расходы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат=

= 24323,917/29906,176=0,81

3. Эффективность использования средств бюджета = Степень реализации программы/Степень соответствия запланированному уровню затрат.

Эффективность использования средств бюджета = 0,8/0,81=0,98.

4. Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) = индикатор, фактически достигнутый/ индикатор, плановое значение

Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) =

(112,3/112,3+3,729/5,329)/2=0,84

- Оценка эффективности программы= степень достижения плановых значений показателя (индикатора) * эффективность использования средств бюджета

Оценка эффективности программы =0,84*0,98=0,82

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2022 году программа эффективная (0,82).

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальнойпрограммы

В 2023 году, необходимо - проведение  ремонта автомобильных дорог местного значения: Капитальный ремонт примыканий к пр. Спортивный: ул. Пушкина, ул. Березовая, ул. Садовая, ул. Казначеева, ул. Урицкого, Ремонт автомобильной дороги в границах с. Вяжи-Заверх Новосильского района Орловской области, Капитальный ремонт тротуаров по ул. Карла Маркса г. Новосиль и прилегающего участка а/д по ул. Коммунаров, Капитальный ремонт участка а/д по ул. Садовая в д. Чернышено, Новосильского района Орловской области.

Форма 1 к Годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в   Новосильском районе (2019-2023 гг.)»

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щийотчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог (2019-2023 годы)» |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах района, соответствующих допустимым нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям | км Всего дорог 202,933 | 116,8 | 112,3 | 112,3 |  |
| 3 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения в границах района | Км/ м2 | 6,875 км, 18 811,19м2 | 5,329 км | 3,729 |  |
| 5 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на сети дорог общего пользования из-за сопутствующих дорожных условий | % от уровня прошедшего периода | 1 | 1 | 1 |  |

### Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

в Новосильском районе (2019-2023 годы)»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог (2019-2023гг.)» |
| Содержание автомобильных дорог | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 2019-2023 | 2022 | Содержание автомобильных дорог общей протяженностью 202.933 км | Содержание автомобильных дорог общей протяженностью 202,933 км |  |
| Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизации дорог | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры, и градостроительства) | 2019-2023 | 2022 | Изготовление 2 смет | Изготовление 2 смет |  |
| Ремонт автомобильной дороги «Б. Пруды- Хворостянка- Дворики»- д. Маслово и участка автомобильной дороги д. Маслово Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства) | 2022 | 2022 | Ремонт а/д протяженностью 1391,5м | Ремонт а/д протяженностью 1391,5м |  |
| Ремонт автомобильной дороги по адресу: ул. Пионерская и примыкающие к ней ул. Панюшкина, ул. Лесная г. Новосиль Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства ) | 2022 | 2022 | Ремонт а/дорог протяженностью 2337,8м | Ремонт а/дорог протяженностью 2337,8м |  |
| Ремонт автомобильной дороги г. Новосиль- д. Чернышено 54-243 ОП МР 243Ч-26 Новосильского района Орловской области | Администрация Новосильского района (отдел архитектуры и градостроительства ) | 2022 | 2022 | Ремонт а/дорог протяженностью 1600м | Работы выполнены на всем участке1600м, но с нарушениями | Объект выполнен с нарушениями и не принят администрацией |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной  программы

«Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вед | РП | ЦСт | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года | Сводная бюджетная роспись на 29.12. 2022 года | Кассовое исполнение | Освоение |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы» | Всего | X | X | X | X |  | 29 906,177 | 24 323,917 | 24 323,917 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы: Отдел архитектуры и градостроительства |  | 0409 | 5200119008 | 244 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200219008 5200119008 | 244 244 |  | 3138,24919 | 2360,19863 | 2360,19863 |
| Мероприятие 3 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизации дорог |  | 001 | 0409 | 5200119008 | 244 |  | 350,000 | 255,0 | 255,0 |
| Мероприятие 5 | Ремонт автомобильной дороги «Б. Пруды- Хворостянка- Дворики»- д. Маслово и участка автомобильной дороги д. Маслово Новосильского района Орловской области |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 5394,559 | 5394,559 | 5394,559 |
| Мероприятие 6 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: ул. Пионерская и примыкающие к ней ул. Панюшкина, ул. Лесная г. Новосиль Новосильского района Орловской области |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 12977,160 | 12977,160 | 12977,160 |
| Мероприятие 7 | Ремонт автомобильной дороги г. Новосиль- д. Чернышено 54-243 ОП МР 243Ч-26 Новосильского района Орловской области |  | 001 001 | 0409 0409 | 5200290550 5200270550 | 244 244 |  | 8046,208 | 3337 | 3337 |

### Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной  программы

«Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | По муници пальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | « Развитие транспортной системы в Новосильском районе (2019-2023 годы)»* | всего | 29906,177 | 24323,917 |
|  |  | областной бюджет | 21955,583 | 17326,837 |
|  |  | районный бюджет | 7950,594 | 6997,080 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | юридические лица | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 3138,249 | 2360,199 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | районный бюджет | 3138,249 | 2360,199 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | юридические лица | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 2 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, паспортизация дорог | всего | 350 | 255 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | районный бюджет | 350 | 255 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 3 | Ремонт автомобильной дороги «Б. Пруды- Хворостянка- Дворики»- д. Маслово и участка автомобильной дороги д. Маслово Новосильского района Орловской области | всего | 5394,559 | 5394,559 |
|  |  | областной бюджет | 5340,613 | 5340,613 |
|  |  | районный бюджет | 53,946 | 53,946 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | юридические лица | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 4 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: ул. Пионерская и примыкающие к ней ул. Панюшкина, ул. Лесная г. Новосиль Новосильского района Орловской области | всего | 12977,160 | 12977,160 |
|  |  | областной бюджет | 8649,224 | 8649,224 |
|  |  | районный бюджет | 4327,936 | 32,49240 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | юридические лица | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 5 | Ремонт автомобильной дороги г. Новосиль- д. Чернышено 54-243 ОП МР 243Ч-26 Новосильского района Орловской области | всего | 8046,208 | 3337 |
|  |  | областной бюджет | 7965,746 | 3337 |
|  |  | районный бюджет | 80,462 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |